龙岗区政府和社会资本合作（PPP）

项目实施办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为规范龙岗区政府和社会资本合作（PPP）项目实施流程，优化公共产品和服务的供给，提高财政资金使用效率，根据《政府投资条例》（国令第712号）、《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发〔2015〕42号文）、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）、《国家发展改革委关于依法依规加强PPP 项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）等政策法规，结合本区实际，制订本办法。

第二条 本办法所称政府和社会资本合作（以下简称PPP）项目是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、股权合作等方式，与社会资本建立利益共享、风险分担、长期合作关系进行投资、建设、运营的项目。

第三条  PPP模式主要适用于政府负有提供义务且适宜市场化运作、价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、需求长期稳定、运营要求较高的基础设施和公共服务项目。包括但不限于生态环保、文化、体育、养老、教育、医疗卫生、综合开发等领域。

第四条 支持灵活运用PPP模式，可根据项目不同属性，选择采用不同的操作模式：

建设—运营—移交（BOT)、转让—运营—移交（TOT）、改建—运营—移交（ROT）、建设—拥有—运营（BOO）、租赁—运营—移交（LOT）等。

- 工作机制

第五条  建立龙岗区政府和社会资本合作联席会议（以下简称联席会议）工作机制。联席会议负责统筹协调全区PPP工作，主要职责包括确定PPP项目实施机构，审议区PPP项目实施方案、PPP项目合同（草案）等重大事项，协调解决PPP项目实施中的重大问题，检查督导全区PPP项目推进落实情况。联席会议议定事项，以会议纪要的形式明确。

联席会议由区政府负责分管发展改革工作的领导任召集人，区发展改革局为召集单位，常设成员单位包括区发展改革局、区财政局、区司法局，非常设成员单位包括区政府其他工作部门。

联席会议办公室设在区发展改革局，负责联席会议筹备和议定事项的组织落实、综合协调等日常工作。联席会议不再单独刻制印章，因工作需要印发的文件由区发展改革局代章。

第六条 区发展改革局、财政局牵头会同有关部门和单位，在PPP项目实施的全生命周期加强协调配合，形成合力，共同促进区内PPP工作规范高效开展。

（一）区发展改革局负责履行联席会议办公室职责，将经联席会议审议通过并明确项目实施机构的项目纳入区PPP项目储备库。负责拟定区内的PPP相关政策、统筹协调推进PPP项目相关工作、负责审批项目建议书和可行性研究报告，审核实施方案等前期文件，以及涉及社会投资项目的核准备案等。

（二）区财政局负责组织审核PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证，会同相关部门推进、指导、协调和监督本区内实施的PPP项目信息公开，督促实施机构将项目纳入财政部的PPP综合信息平台，负责PPP项目绩效管理制度建设、业务指导及再评价、后评价工作，评估PPP项目对当前和后续年度财政支出的影响，并对政府采购活动实施监督，对涉及可行性缺口补助或者政府付费的项目按程序纳入预算计划并落实资金保障。

（三）区行业主管部门负责各自领域潜在PPP项目的发起、遴选、审核、意向资本方接洽，指导实施机构开展项目绩效管理，并依法定职责做好项目的建设、运营、移交的行政监管等工作。将所负责PPP项目的运营补贴或政府付费等资金纳入部门预算并加强管理。

（四）经区政府授权的行业主管部门、事业单位等机构作为PPP项目实施机构。实施机构负责组织编制项目物有所值评价、财政承受能力论证和实施方案（以下简称“两评一案”），以及市场测试、社会资本方选择、PPP项目合同起草及签订、项目履约管理、项目绩效管理以及项目移交等PPP项目全生命周期实施工作。

（五）区司法部门负责加强PPP项目的法律指导与监管，对项目合同等相关法律文件进行合法合规性审查。

（六）区审计部门负责依法对PPP项目相关管理活动进行审计监督。

（七）其他相关部门按照职责分工或者政策法规要求履行相应的政策指导和行政管理等工作。

第三章 工作流程

区PPP项目一般按以下流程组织实施：

第七条（项目发起）各区行业主管部门可自行从各自负责的领域项目或依据社会资本提出的PPP项目合作意向初审后认为可按PPP模式实施的项目中遴选潜在项目，经分管本部门的区领导同意后，向区发展改革局提请发起PPP项目。区发展改革局也可以从区国民经济和社会发展规划、政府投资项目计划中筛选项目，向行业主管部门提出以PPP模式实施的建议。

区发展改革局对发起的PPP项目进行汇总和评估，并按程序报联席会议审议通过并明确项目实施机构后，列入龙岗区PPP项目储备库。

第八条（项目论证）项目实施机构应当编制项目可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序报投资主管部门审批通过后，由实施机构组织编制区PPP项目“两评一案”，编制费用按相关取费规范在项目前期费中计列。

（一）实施机构应当重视征询潜在社会资本方和金融机构的意见和建议，可以根据项目实际需要，委托专业机构面向社会资本和金融机构开展市场测试，并结合测试反馈结果进一步优化实施方案，提高项目的可行性、竞争性和可融资性。

（二）区财政局对物有所值评价报告和财政承受能力论证报告（以下简称“两评”）出具书面审核意见。

（三）实施机构将PPP项目实施方案，连同“两评”报告及其审核意见报送至区发展改革局审核。区发展改革局根据项目实际，必要时可组织第三方评估、专家评议、部门联合评审。

PPP项目实施方案经审核通过后，由区发展改革局提请PPP联席会议审议。审议通过后正式批复PPP项目实施方案。

（四）通过审查的PPP项目，实施机构按照规定向区财政局书面提出进入财政部PPP综合信息平台的申请，区财政局根据项目审查结果向市财政局书面报送申请。项目实施机构在财政部PPP综合信息平台注册实施机构分设账号，按流程同步录入项目信息。

（五）PPP项目实施方案通过项目审查后，实施过程中确有正当理由对事实方案的实质性内容进行变更，由实施机构发布招标采购公告前，调整“两评一案”并报原审核部门同意。

区PPP项目实施方案两次评审仍不能通过的，报联席会议退出项目储备库。

第九条（项目采购）实施方案获批后，实施机构根据项目需求特点，根据国家有关法律法规要求，通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等竞争性方式采购社会资本方；根据项目需求必须采用单一来源采购方式的，应当严格符合法定条件和程序。

实施机构组织编制项目招标采购文件，并确保招标采购文件与经审核同意的实施方案投资规模、风险分担、产出说明、绩效指标、回报机制、调价机制以及技术服务要求等相关实质性内容保持一致。

第十条（项目执行）项目各方应当加强协同配合，提高工作效率，合力推进项目实施。

实施机构应当及时将项目相关前期工作成果移交给项目公司，并指导、配合项目公司完善各种报批报建手续。各相关部门应当优化审批流程，切实提高审批效率，支持项目公司加快推进PPP项目前期工作。项目公司应当按照《中华人民共和国招标投标法》等规定依法依规确定项目的勘察、设计、施工、监理及设备供应等承包商，依据项目合同及有关规定组织项目建设。

实施机构原则上每年至少开展一次绩效监控，并根据绩效监控发现的偏差情况及时向项目公司反馈并采取纠偏措施；偏差较大的，应撰写《绩效监控报告》并报区行业主管部门和区财政局。

PPP项目出现影响基础设施和公共产品持续稳定安全供给的情形，政府有权临时接管项目，直至启动项目提前终止程序。

实施机构（或行业主管部门）调查后制定临时接管应急预案，明确临时接管主体、工作原则、组织体系、部门职责、接管程序、突发事件处置等内容，并提请PPP联席会议批准。

实施机构（或行业主管部门）会同相关单位组成临时接管委员会，按照已批复的应急预案开展工作。

项目恢复运营后，临时接管委员会视情况将经营权移交回社会资本方（项目公司），并做好善后工作。如对方无法继续履行PPP项目合同的，应进入提前终止程序。

PPP项目出现提前终止情形的，由实施机构与社会资本方（项目公司）就终止方案进行谈判，按合同约定明确提前终止的责任划分、终止程序与补偿标准等事项，形成终止方案报PPP联席会议批准后执行。

第十一条 （项目移交）PPP项目期满或提前终止移交时，社会资本方（项目公司）应按照移交方案，将满足性能测试要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单完整移交给项目实施机构或政府指定承接机构，并办理法律过户和管理权移交等法律手续。

第十二条  对性能测试不达标的PPP项目，实施机构或政府指定承接机构有权要求社会资本方（项目公司）进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修保函。

第十三条  项目移交完成后，区财政局应会同有关部门对项目全生命周期的效率、投入产出、成本效益、监管成效、社会影响和可持续性等进行评价，必要时可委托第三方机构协助。评价结果应及时反馈给项目利益相关方，并按公开评价结果，为后续PPP项目开展提供改进参考。

第四章  附则

第十四条  本办法由区发展改革局负责解释。

第十五条  本办法自2022年x月xx日起施行，有效期三年。

实施流程图