深龙发改〔2015〕105号

龙岗区发展和改革局关于印发《龙岗区政府和社会资本合作管理办法（试行）》的通知

各有关单位：

为做好我区政府和社会资本合作相关工作，我局制定了《龙岗区政府和社会资本合作管理办法（试行）》，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

深圳市龙岗区发展和改革局

2015年2月9日

龙岗区政府和社会资本合作管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条 为进一步鼓励和引导社会资本参与龙岗区基础设施的建设和运营,增加公共产品和服务的有效供给,发挥市场在资源配置中起决定性作用，根据国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）及国家部委有关文件精神，制定本管理办法。

第二条 政府和社会资本合作(以下简称PPP)模式主要适用于政府负有提供责任又适宜社会资本参与的公共服务、基础设施类项目。

医疗、教育、文体、养老等公共服务项目，轨道交通、道路等交通设施项目以及公园、固废处理等市政设施项目均可推行PPP模式。新建项目应优先考虑采用PPP模式建设，同时鼓励通过PPP模式盘活存量资源。

第三条 针对经营性、准经营性、非经营性项目特点，灵活运用BOT（建设-经营-移交）、BOOT（建设-拥有-经营-移交）、BOO（建设-拥有-经营）、BTO（建设-移交-运营）、委托运营、政府购买服务等多种操作模式开展PPP项目。

第四条 合理分配政府投资资金，在同等条件下，政府投资优先保障PPP项目配套投入；改进政府投资使用方式，通过投资补助、基金注资、前期费用补贴等方式支持PPP项目；做好综合金融服务，鼓励金融机构通过投资基金、股权融资、债权融资等模式对PPP项目提供融资支持。

第五条 区发展和改革局（区PPP事务中心）本着社会主义市场经济基本原则，以制度创新、合作契约精神，加强与政府相关部门协调，统筹全区PPP管理工作。区PPP事务中心编制区年度PPP项目计划，并列入年度政府投资计划。

行业主管部门负责提出PPP项目的公益性需求，发挥行业监管作用，加快审批等工作。

项目实施机构（政府授权的行业主管部门、事业单位、街道办或其他相关机构）负责项目采购、实施和移交等工作。

第二章 项目发起

第六条 区PPP事务中心根据我区经济和社会发展规划，按照项目合理布局、政府投资有效配置等原则，建立PPP项目库，定期向社会发布。项目库项目由政府或社会资本发起，以政府发起为主。由政府发起的，政府相关部门定期向区PPP事务中心报送项目；由社会资本发起的，投资人以项目建议书的方式向区PPP事务中心推荐项目。

第七条 区PPP事务中心会同行业主管部门从项目库中遴选条件成熟的项目。编制包括项目采用PPP模式的必要性和可行性、经济技术指标、公共服务内容和标准、项目实施机构等内容的项目总体方案。区PPP事务中心组织专家对项目总体方案进行评审，并征集公众意见。

第八条 区PPP事务中心将项目总体方案报区PPP事务领导小组审议，审议结果以会议纪要形式予以明确，区发展和改革局据此下达PPP项目前期工作计划及前期工作经费。

第三章 项目采购

第九条 区发改、规划国土等部门按照PPP项目总体方案要求，落实符合社会资本参与要求的建设条件，平衡好项目财务效益和社会效益，在科学论证、遵守程序的基础上，加快项目规划、用地等审批工作。

区PPP事务中心及时将审批完成后具备实施条件的PPP项目向项目实施机构移交。

第十条 项目实施机构会同区PPP事务中心及相关部门编制项目实施方案。项目实施方案包括项目概况、风险分配基本框架、项目运作方式、交易结构、合同体系、监督架构、采购方式选择、项目实施进度等。

项目实施方案需报区PPP事务领导小组审批。

第十一条 项目实施机构会同区PPP事务中心及相关部门对项目实施方案中的主要内容向社会进行推介，验证社会资本响应程度和实现充分市场竞争。

第十二条 项目实施机构按照《政府采购法》、《招投标法》等相关规章制度及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库[2014]215号）等有关文件，采用包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购等方式选择社会资本作为合作伙伴。项目实施机构需将采购结果向区政府常务会议报备。

第十三条 选定合作伙伴后，根据项目不同情况，相关部门与合作伙伴依法签订项目合同，明确服务标准、价格管理、回报方式、风险分担、信息披露、违约处罚、政府接管以及评估论证等内容。

第四章 项目实施

第十四条 项目实施包括项目建设和运营。项目实施机构加强工程质量、运营标准的全过程监督，定期对项目进行考核，并采用公众和第三方机构评价，确保项目资金使用效率，项目提供的公共产品和服务的数量、质量、效率和延续性。考核和评价结果应向区PPP事务领导小组报告并向社会公示，作为价费标准、财政补贴以及合作期限等调整的参考依据。

项目合作过程中，如遇不可抗力或违约事件导致项目提前终止时，项目实施机构要及时做好接管，保障项目设施持续运行，保证公共利益不受影响。

第五章 项目移交

第十五条 合作期满后，项目实施机构或政府指定的其他机构代表政府，按照合同约定的移交形式、移交内容和移交标准，及时组织开展项目验收、资产交割等工作，妥善做好项目移交。依托各类产权、股权交易市场，为社会资本提供多元化、规范化、市场化的退出渠道。

第六章  附则

第十六条  本管理办法由区发展和改革局负责解释。

第十七条  本管理办法自印发之日起生效，有效期为3年。

附：PPP项目流程图

PPP项目流程图

深圳市龙岗区发展和改革局办公室           2015年2月9日印发

# Text boxes

PPP项目审批

项目前期准备

项目发起

项目遴选

项目实施

项目移交

项目采购

工作内容及牵头单位

3.获得方案设计审批（实施机构会同社会资本）

4.获得水保、消防、人防、节能等审批（实施机构会同社会资本）

5.获得工程规划许可（实施机构会同社会资本）

6.涉及拆迁应获得房屋征收许可（实施机构会同社会资本）

7.获得施工许可证（实施机构会同社会资本）

7.明确项目边界条件、商业方案等（PPP中心）

8.编制项目实施方案（实施机构）

9.向社会资本推介（实施机构）

以下为项目实施机构牵头

以上为PPP事务中心牵头

13.项目移交或终止（实施机构）

1.获得前期工作计划（PPP中心）

2.获得规划选址、规划控制指标（PPP中心）

3.组织遴选项目（PPP中心）

4.编制项目总体方案（PPP中心）

5.组织评审、征询公众意见（PPP中心）

6.完善并上报项目总体方案（PPP中心）

基建审批环节

1.征集项目（PPP中心）

2.建立项目库、咨询库及专家库（PPP中心）

10.根据法律法规选择合作伙伴（实施机构）

11.与合作伙伴谈判并签订合同（实施机构）

12.监管项目建设与运营（实施机构）