附件

深圳市龙岗区落实中央环保督察组反馈意见整改任务台账

填报单位：龙岗区发改局 填表人：曾东丽 联系电话：89558033 填报时间：2018年11月30日

序号	工作任务	整改事项	报送具体要求	任务推进情况（截至…）	进展情况报送单位	整改责任

单位	备注
四、持续推进工业污染防治
1	力推工业企业入园	宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区、光明新区每年至少完成2个工业园区循环化改造。其中，宝安区优先完成江碧工业区改造，配套新建工业污水集中处理设施。	工业园改造的进展情况及完成数量。	2018年我区计划完成3个园区的循环化改造工作。为此，我区制定了2018年工业园区循环化改造工作方案，明确了工作进度时间表。截至9月29日，完成了3个工业园区循环化改造实施方案，各园区已按实施方案要求完成了2018年循环化改造项目。具体情况如下：兆驰创新产业园:已完成空压机余热回收、园区废弃包装材料回收、中央空调节能改造、一期生活污水处理站、自动化生产、叉车充电桩、装卸自动化系统、清洁生产审核等改造工作；数字硅谷横岗产业园:已完成空气净化器生产线技术升级、UV平板打印机技术升级、液晶拼接显示单元节能产品认证、园区标识系统更新补充等改造工作；李朗国际珠宝产业园：已完成能源管理体系认证、园区污水处理系统建设、珠宝职业培训学校、园区中心广场服务配套设施完善等改造工作。	龙岗区发改局	龙岗区