附件1：

创新中心项目产业策划研究咨询服务项目任务书

一、项目基本情况

创新中心项目位于深圳市平湖街道平大路以北罗山科技园东部，占地面积11.1万平方米，土地性质为新型产业用地（M0），计容建筑面积约17.1万平方米（最终指标以政府审批通过的为准），不计容建筑面积约11.8万平方米，总投资约25亿元。

二、策划内容

本次产业策划研究目的主要是通过分析国内外、广东省、深圳市、龙岗区半导体与集成电路产业发展现状、趋势、目标、政策等内容，对标国内外半导体与集成电路产业园区规划建设及招商运营等，进行SWOT分析；确定项目发展原则、发展思路、产业定位与目标、产业重点细分领域，并对项目产业空间功能布局提出可行性建议；研究园区开发及运营模式、制定园区企业招引策略、提出园区产业发展所需的配套服务及切实可行的产业发展实施方案；分析项目社会经济效益，并从产业载体、产业体系及服务等方面，提出实现园区产业发展目标及效益所需的各项保障措施；拟定招引企业目录，最终形成“项目产业策划研究报告”。报告包括但不限于以下内容：

（一）项目产业发展环境分析

对国内外、广东省、深圳市、龙岗区半导体与集成电路产业发展现状、趋势、目标等进行分析研判，梳理国家、省、市、区相关产业规划和政策，明晰项目产业发展环境。

（二）案例研究

对标国际国内半导体与集成电路产业园区相关案例，研究分析园区规划建设、产业定位、企业招引、运营管理等内容。通过案例借鉴，为项目未来发展、招商运营提供参考借鉴。

（三）项目产业基础与机遇分析

对项目所在的罗山科技园及周边地区的现状条件、产业基础进行分析研究，开展SWOT分析，明晰项目发展优劣势、机遇、挑战以及潜在风险。

（四）项目产业发展总体发展思路

一是结合发展环境、产业链上下游整合需求以及重大项目布局，从市场前景、政策前景、产业资源、社会自然资源等维度，确定项目发展原则、发展思路、产业定位与目标、产业重点细分领域。

二是对项目产业空间功能布局提出可行性建议。明确项目产品定位、目标规模、功能分区等，并进行针对性的市场分析，完成功能分区及功能策划等。提出产品设计深化建议，包括企业需求定位、企业需求梳理、建筑设计关键指标建议（标准层面积、层数、层高、荷载等）等，结合目标企业的调研，提出高适配度的产业规划设计方案建议。

（五）项目开发运营招引策略

结合龙岗区产业发展实际、国内外一流园区招商运营管理经验，研究园区开发及运营模式、提出园区产业发展所需的配套服务及切实可行的产业发展实施方案。同时，对目标企业进行调研梳理，拟定项目目标企业目录，制定相应的企业招引策略。

（六）项目效益分析

对项目的经济效益、社会效益以及产业链生态效益进行分析研究，明确项目开发建设的重要性、必要性。

（七）项目保障措施

从产业载体、体系及服务等方面，提出实现园区产业发展目标及效益所需的相关政策支持、各项配套服务及保障措施等。

【注】以上章节内容仅供参考，产业策划机构可根据实际情况调整报告逻辑与框架，但应包含上述分析内容。

三、成果要求

1.成果需符合本任务书中策划内容的要求。

2.本策划提交的最终成果应包含：项目产业策划研究报告全套成果光盘2套，彩印全套成果6套。

四、编制进度

本次规划时间紧、要求高、进度快，考虑技术工作必须的时间，承接单位需要在合同签订之日起30个自然日内提供产业策划研究初步成果，50个自然日内提交报告完整成果。

附件2：

响应文件一览表

| 序号 | 文件名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况资料 | 提供营业执照（或登记证书）复印件、相关业绩合同复印件（根据资格要求提供）、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件。 |
| 2 | 承诺函 | 报价不得超过控制价上限价，保留小数点后4位，格式后附。 |
| 3 | 拟派遣团队 | 提供团队成员配置说明，项目负责人及团队成员相应工作经历及学历、学位证书复印件。 |
| 4 | 同类业绩情况 | 根据评审表要求提供。 |
| 5 | 项目服务方案 | 根据评审表要求提供。 |
| 6 | 报价人认为需要加以说明的其他内容 | 如有。 |

备注：以上提供资料均须加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。

附件3：

综合评审表

| 序号 | 评审 项目 | 评审标准 | 证明 材料 | 分值 | 单位A | 单位B | 单位C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩情况 | 根据本项目具体服务需求，对投标单位近期服务项目经验，进行打分： 近三年（自2020年1月1日起至本项目公告截止日期）具有以下服务项目案例的，满分15分： 1、半导体/集成电路产业研究或半导体/集成电路园区策划、产业规划、尽职调查报告等，1个得5分，满分10分； 2、其他产业类型的产业研究、园区策划、空间策划或物业策划类，1个得1分，满分5分。 注：案例的服务内容需提供合同或中标通知书扫描件，同一项目不重复计分。 | 提供相应合同文件，并加盖公章 | 15分 |  |  |  |
| 2 | 团队成员配置评分 | 根据拟派本项目项目经理（负责人）及项目团队的从业经验、个人资质、专业背景等情况，进行打分： 1、项目负责人：（满分5分） （1）自2020年1月1日起，同时具备半导体/集成电路产业研究、产业规划经验，1个项目得1分，满分2分。 （2）具备10年以上半导体/集成电路相关行业从业经验且自2020年1月1日起具备5个以上半导体/集成电路产业研究或半导体/集成电路园区开发研究或行业培训项目负责人经验得2分，5个＞项目经验≥3个得2分，其余不得分。 （3）有产业研究、半导体/集成电路项目孵化经验及产业投资经验得1分，满分1分。 | 提供拟派遣人员学历证书、聘书、专业证书（如相关专业毕业证、从业证等）复印件、从业时间等资料加盖公章 | 10分 |  |  |  |
| 2 | 团队成员配置评分 | 备注：项目经验及从业经验需提供合同内服务内容或中标通知书扫描件。 2、拟投入项目其他人员：（满分5分） （1）拟投入项目其他人员专业涵盖规划相关专业、电子相关专业、材料学、经济学相关专业，以上所有专业齐全得3分，缺少其中1个专业得2分，缺少其中2个专业得1分，其余不得分； （2）拟投入项目组成员≥5人，具备3年以上半导体/集成电路相关行业从业经验且自2020年1月1日起，具备半导体/集成电路产业研究或半导体/集成电路项目尽职调查等经验的，满足条件的得2分；5人＞拟投入项目组成员≥3人，具有具备3年以上半导体/集成电路相关行业从业经验，满足条件的得1分，其余不得分。 备注：拟投入本项目的人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交公司出具的相应盖公章证明材料，不允许外聘或返聘。 | 提供拟派遣人员学历证书、聘书、专业证书（如相关专业毕业证、从业证等）复印件、从业时间等资料加盖公章 |  |  |  |  |
| 3 | 行业研究报告发布能力及专业性行业展会、研讨会举办能力 | 自2020年1月1日至本项目公告截止日期，投标人曾采取多种方式展示自身专业能力，包括不限于： 1.为市区级政府撰写半导体与集成电路产业研究报告，每篇得1分，满分5分； 2.发布半导体与集成电路产业研究文章及新闻，并被社交媒体、行业协会、期刊杂志转发及引用，每篇得1分，满分5分 3.成功举办专业性行业展会、发布会、专业研讨会，成功举办1场得1分，满分5分。 |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 响应文件编制质量 | 1、响应文件有缺漏项或出现前后不一致但未导致实质性偏离的； 2、响应文件资料扫描不清晰的； 3、响应文件未按节点编排的。 以上情况每出现一种扣1分，最低0分。无上述情况本项得5分。 | 提供完整投标文件，专家评审 | 5 |  |  |  |
| 5 | 技术服务方案评审 | 对本项目工作内容的理解是否全面、准确进行横向比较评分： 评优得35～26分，良得25～16分，中得15～11分，差得10～0分。 打分参考：综合评审服务方案中对我单位服务需求及配套需求进行任务分解情况、技术服务团队工作职责及运作安排情况、各项过程技术服务成果质量把控能力、过程资料及档案管理、其他相关事宜。 | 提供技术服务方案，并加盖公章 | 35分 |  |  |  |
| 6 | 报价 得分 | 符合要求且最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。 其他响应承包商的价格分统一按照 报价得分=(基准价/响应报价)×100×0.2计算。 | 提供响应报价，并加盖公章 | 20分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |  |  |
| 拟推荐成交候选供应商（原则推荐评审综合得分最高的单位） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进行计算；

2.若出现拟推荐成交候选供应商票数相同的情况，以未推荐上述单位的评审专家对并列第一的候选供应商既定打分排序作为最终选定依据。

附件4：

承诺函

致采购人:深圳市罗山科技园创新中心开发有限公司

为了确保罗山科技园“国际创新中心”项目产业策划研究咨询服务工作顺利进行，我方将严格执行建设工程招标投标管理的法律法规，并完全接受罗山科技园“国际创新中心”项目产业策划研究咨询服务采购公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

- 根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以       万元，按照采购人要求承包本项目工作，并签署服务合同。否则，我方愿意承担任何风险。（响应供应商填写）

- 本单位及拟派遣项目团队近三年（从公告截止之日起倒算）内无任何行贿犯罪记录。

- 一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。

- 我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换遴选时的项目团队（注册执业人员），如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于遴选时承诺条件。

- 如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

签署日期：    年    月    日