合    同    书

工程名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园项目

2号楼试桩检测

工程地点：广东省深圳市龙岗区

合同编号：

甲  方： 深圳市盛鑫实业发展有限公司

代建方： 深圳市联合建业投资发展有限公司

乙  方：

签订日期：       年     月       日

检 测 合 同

一、有关定义

甲  方：深圳市盛鑫实业发展有限公司

代建方：深圳市联合建业投资发展有限公司

乙  方：

甲方将 宝龙上井半导体与先进制造业产业园项目2号楼 的试验桩检测工作委托乙方完成。经三方协商一致，签订本合同。

本项目采用代建模式，甲方为深圳市盛鑫实业发展有限公司，代建方为深圳市联合建业投资发展有限公司，具体根据甲方与代建人签订的本项目代建合同的相关约定，甲方全权委托代建方对宝龙上井半导体与先进制造业产业园项目进行开发建设，由代建方代行甲方职责，按照甲方的要求和经批准的施工图等文件所确定的内容、规模、标准和投资进行项目全过程管理。

二、合同范围

工程范围：宝龙上井半导体与先进制造业产业园项目2号楼试桩检测。

工作内容：2号楼试桩及其他区域桩低应变和单桩竖向抗压静载。

三、合同价格及付款方式

1、合同价：暂定人民币     元（大写：       ），此金额已包含本合同项下甲方应向乙方支付的所有费用。检测明细见下表：

| 序号 | 检测内容 | 检测明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单桩竖向抗压静载（16250KN） | 6根、1625吨/根 | 吨 | 9750 |  |  |
| 2 | 单桩竖向抗压静载（10000KN） | 6根、1000吨/根 | 吨 | 6000 |  |  |
| 3 | 低应变 | --- | 根 | 12 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |

备注：上表所列为2号楼试桩，如其他区域桩需检测，费用则按单价另行计算。

2、乙方先对2号楼6根水泥土复合管桩（低应变及单桩竖向抗压静载（10000kN））进行检测，如果水泥土复合管桩检测结果满足设计要求，乙方再行按照甲方决定是否开展6根机械成孔灌注桩（低应变及单桩竖向抗压静载（16250kN））检测，如果甲方决定不再开展6根机械成孔灌注桩检测，乙方不以此为由进行任何索赔，检测费用按实际检测工程量结算。

3、甲方根据设计要求视情况开展其他区域桩检测，乙方需无条件配合，费用按乙方投标单价计算。

4、乙方完成检测工作，按照实际检测工程量结算，最终结算价不超过100万。乙方提供正式检测报告经甲方书面认可检测结果，且甲方收到乙方提供的等额增值税专用发票后，甲方一次性支付乙方检测费。前述条件未全部达成时，甲方有权拒绝向乙方支付款项，且不视为甲方违约。

四、工期

乙方收到甲方开始检测指令后      个日历日提供检测报告。

五、检测标准

主要采用国家标准或部颁标准,及深圳市建设行政部门颁布的相关文件，且检测结果经甲方书面认可。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1、指派   为甲方项目代表，联系电话：       ，负责协助办理合同的履行，签署相关检测成果交接文件。负责组织领导检测工作，协调乙方与业主、监理的工作关系。

2、及时向乙方提供本工程有关试验、检测样品。

3、现场检测需提前1天通知乙方并说明检测项目，为其提供必要的检测条件和工作环境。

4、不得以任何形式影响乙方试验、检测数据的公正性。

5、按合同及时支付试验、检测费,同时对本合同优惠价格及服务有保密责任。

（二）乙方责任：

1、指派    为乙方项目代表，联系电话      ，负责合同的履行，签署相关检测成果交接文件。对甲方所委托试验、检测项目提供相同的优质服务，节假日照常提供服务。

2、在试验、检测工作中独立行使职能，不受任何行政、经济及其他方面利益的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为。

3、在甲方提前委托的情况下，按通知的时间到现场检测，至少有两位具有资质证件的检测人员参加。

4、严格遵守安全操作规程及甲方的安全文明管理规定。

5、受理检测样品的委托后,保证正常试验周期的情况下，及时向甲方反馈检测结果。

七、违约责任

1、若乙方未能按本合同约定的时间向甲方提交合格的检测成果报告的，每逾期一天乙方向甲方支付违约金10000元；逾期超过7天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同暂定总价的20%向甲方支付违约金。

2、若乙方未经甲方同意，擅自将检测任务中的任何部分另行委托第三方，乙方应按本合同暂定总价的20%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同，造成甲方损失的另行承担赔偿责任。

3、乙方应确保检测结果真实、准确反映实际情况；因乙方检测失误引起重大质量事故的，按国家有关规定处理，并赔偿甲方由此造成的全部损失，乙方自愿放弃抗辩权。

4、乙方派驻工地的项目代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起48小时内完成更换并向甲方提交新的人员名单，否则，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应退还甲方已支付的所有款项并另向甲方支付本合同暂定总价款20%的违约金，乙方已提交的成果资料所有权归甲方所有。

5、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，均由违约方承担。

6、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同属单方毁约，毁约方承担因此而造成对方的实际经济损失。

八、其他责任

1、乙方在检测过程中，因自身原因出现人身伤亡事故，由乙方自行负责。

2、本合同无论任何原因终止或解除，乙方所有人员、设备必须在合同终止或解除之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

九、争议解决

1、甲方和乙方一致同意本着友好合作的精神，对合同履行过程中有争议的问题进行协商解决，力争达成一致意见。

2、如协商无效时，可向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

十、其他条款

1、本合同一式陆份，各方各持贰份；均具同等法律效力。

2、未尽事宜，由各方协商并签定书面补充合同解决。

3、本合同经各方代表签字、盖章后生效，工程结束、结清检测费后自动失效。

本页无正文。

甲方（盖章）：深圳市盛鑫实业发展有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：                          传真：

合同签订日期：        年      月      日

代建方（盖章）：深圳市联合建业投资发展有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：                  传真：

合同签订日期：       年      月      日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：                 传真：

银行账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：       年      月      日

附件：

建设工程廉洁从业合同

甲方（建设单位）：

乙方（承包单位）：

根据中央和省、市关于构建亲清新型政商关系的部署要求，龙岗区出台了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，并配套制定《龙岗区进一步规范政商交往行为告知书》，明确企业人员在政商交往中做到“十个不得”。为贯彻落实上述文件精神，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目工程质量达到国家有关规定，特订立本廉洁从业合同。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）严格遵守龙岗区公职人员政商交往“十个不准”：

1、不准收受乙方的礼品、礼金、消费卡等财物。

2、不准接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等安排。

3、不准通过打麻将等形式借机敛财。

4、不准在乙方报销应由个人支付的费用。

5、不准违规向乙方借贷款、借车等。

6、不准在执法、审批、招投标等工作中以权谋私。

7、不准兼职取酬或利用职务影响为亲友谋取不正当利益。

8、不准对乙方乱检查、乱摊派、乱罚款。

9、不准违规干预和插手乙方正常经营活动。

10、不准在工程建设过程中不作为、慢作为。

（二）其配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（三）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（四）不得串通乙方人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

（五）不得肢解工程、指定工程分包单位。

第三条　乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）严格监督甲方人员落实“十个不准”，并在与甲方人员交往中切实做到“十个不得”：

1、不得向甲方人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

2、不得违规向甲方人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

3、不得通过打麻将等形式向甲方人员输送利益。

4、不得为甲方人员报销应由其个人支付的费用。

5、不得违规向甲方人员及其亲友借贷款。

6、不得违规将车辆、住房等借给甲方人员使用。

7、不得在招投标中与甲方人员搞暗箱操作、围标串标。

8、不得为利益相关人和甲方人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

9、不得让甲方人员在企业违规兼职取酬。

10、不得为甲方人员亲友违规承揽业务提供便利。

（二）不得串通甲方人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

（三）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

（四）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条　双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲方监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条　本合同一式四份，由甲、乙双方各执二份。

甲方单位（盖章）：　             乙方单位（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　   法定代表人：

年　　月　　日　 　　　　　　    年　　月　　日