**工程造价报告书(预算编制)**

编号：LHSZ/ZF/YSBZ/2024【2】

工程名称：横岗街道篮球场改造工程

委托单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

建设单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

工程造价：1919020.68元

大 写：壹佰玖拾壹万玖仟零贰拾元陆角捌分

**编制说明**

1. **工程概况**

横岗街道篮球场改造工程，建设单位为深圳市龙岗区文体设施管理中心，本工程位于横岗街道,涉及横岗街道四片篮球场；四联龙口水库泵站篮球场，主要对现状硅PU地面铣刨后铺设沥青混凝土及丙烯酸彩绘球场面层翻新、新建围网、灯光、篮球架及四周排水沟等内容改造；横岗社区工作站门前两片篮球场,主要对现状球场打磨后重新彩绘丙烯酸球场面层、更换四周围网、新增排水沟、更换球场灯具等内容改造；六约公园篮球场,主要对现状开裂球场地面进行修复扩宽铺设沥青罩面,拆除原有老式围网,新做方通围网,更换灯光、篮球架,球场四周覆绿等内容改造。

1. **编制依据**
2. 资料依据及有关说明
3. 本报告受深圳市龙岗区文体设施管理中心委托进行编制；
4. 由深圳市鹏之艺建筑设计有限公司2024年08月设计的“横岗街道篮球场改造工程”施工图；
5. 设计答疑。
6. 计价依据和计价原则

1、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市有关补充规范；

2、定额套用《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》《深圳市安装工程消耗量定额（2020）》、深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2011）（2014机械）；

3、计价费率参照《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》的推荐费率；

4、主材信息价采用《深圳建设工程价格信息》2024年第8期，人工工日价格采用2024年第二季度价格，园林苗木价格采用2024年第二季度价格。信息价缺项部分采用近期《深圳建设工程价格信息》，仍缺项部分参考市场询价；

5、本工程：土方、石方运距暂按35km计算，弃土场受纳处置费按25元/m3计入工程建设其它费。

（三）、其他说明

1、四联龙口水库泵站园区旧混凝土基层伸缩缝修补工程量为暂定量，最终以现场实际发生为准；

2、横岗社区工作站门前两片篮球场选择性修复原破损沥青基层、铲除并修复原有开裂沥青混凝土基层、排水沟拆除及恢复工程量为暂定量，最终以现场实际发生为准；

1. **工程造价**：1919020.68元