**附件2：询价回执**

**1.报价一览表**

项目名称： 深圳（东部）人工智能产业公共服务平台全过程咨询服务

|  |  |
| --- | --- |
| **投标总价（含税）**  **（人民币/元）** | **备注** |
|  | 本报价包含完成2。服务明细表内容所需的全部费用 |

投标人（盖章）：

**2.服务明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| **服务大项** | **工作细项** |
| 全过程项目管理 | 深化设计阶段，检查并控制设计单位的设计进度。 |
| 深化设计阶段，对各阶段（根据项目实际要求的设计阶段）及各专业（包括但不限于通算、智算、存储、网络、软件以及其他与本项目密切相关必不可少的系统、专业和其他特殊工程）的设计图纸、设计深度及设计质量进行审查，减少由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况，并提交审查报告 |
| 深化设计阶段，协助组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制 |
| 项目实施阶段，严格实施计划进度管理，定期输出项目阶段性月度报告，反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施 |
| 项目实施阶段，参与工程管理例会和工程协调例会，对于工程中的规划、设计、技术、设备等重大问题以及影响工程质量、进度、投资的关键问题提出意见，推进工程质量、进度、投资等控制目标的实现 |
| 深化设计及项目实施阶段，协助建设单位组织关键技术路线以及重点实施方案相关讨论，把关技术方案合理性、完整性、可扩展性 |
| 竣工验收阶段，基于深化设计方案及各项已签署的合同等文件，协助建设单位参照合同建设内容、软硬件清单、验收条件对项目建设成果进行验收评审 |
| 竣工验收阶段，协助建设单位进行工程竣工资料的收集、汇编，并审核竣工验收档案资料的完整性、合规性 |
| 项目实施监理 | 协助审核施工方（总包、分包商等）提出的变更，并提出合理化建议 |
| 设备到货后进行设备清点，检查实际到货设备数量、型号、参数与采购清单的一致性 |
| 对施工材料进行检验和验收，确保材料的质量符合要求 |
| 对施工现场进行检查和监督，确保施工质量符合设计要求和施工标准 |
| 每周组织召开现场例会，若临时确定有必要临时召开专题会议，需与有关单位协商后组织会议进行专题讨论 |
| 发现设计方/施工方需要整改的工作内容，视情况严重程度发出工作联系单或监理通知单，提出要求采取的措施及监理意见 |
| 协助建设单位组织定期的安全检查，现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施，落实文明施工管理的具体内容 |
| 现场旁站关键工序、关键部位的施工过程以及强制性标准执行情况 |
| 每日巡视检查，将发现的事件、活动、问题进行客观的记录，输出监理日志 |
| 对工程计量、工程款支付、最终结算输出监理意见 |
| 安全测评 | 针对项目关键平台进行二级网络安全等保测评，出具正式的等保测评报告 |