行政楼家具类搬迁服务

★一、报价要求

1.预算金额：72216.96元。

二、项目需求清单

★1、服务要求

（1）本项目服务内容

在规定的时间内，负责将所有拟搬迁的家具从行政楼（旧址）指定位置搬迁至科教楼（新址）指定位置并摆放到位，涉及清单（详见附表）所列家具的拆卸、打包（含包装材料）、防护用材料、搬运、运输车辆及工具、运输、摆放、安装以及安装所需配套施工及材料等。拆卸安装需满足国家现行相关规范和使用的相关要求，确保所有家具百分百利旧并正常使用。

（2）具体服务要求

1）搬迁前规划

投标人开工前必须筹备搬迁工作小组，根据采购人项目情况，对采购人新址和旧址进行勘察的基础上制定搬迁工作方案，设置搬迁组织管理架构，明确岗位职责，对项目安全、高效的进行统筹管理。在服务期限内做好有关项目服务，搬迁的具体时间安排由采购人根据需求另行通知，投标人必须无条件响应。搬迁工作有序、安全、平稳进行，确保保质保量按时完成全部搬迁工作。投标人应指定专门的项目负责人与采购人保持紧密联系，随时解决各类问题。搬迁工作方案包括但不限于：

①搬迁前规划，包括对家具旧址和新址的勘察情况说明；

②搬迁流程方案及各阶段时间节点；

③车辆运输、工具配置及人员调度工作方案；

④路线规划方案；

⑤因涉及搬迁的家具数量较大、种类较多，且存在同类家具结构有所区别的情况，投标人在搬迁前应对家具做充分的摸底，制定各种类家具详细的拆装、运输、相关部件匹配、固定、装卸、施工、安装调试以及家具迁移顺序、定位规划的方案；

⑥完善的应对雨、雾天气防护的搬迁方案。

⑦人员配置方案、名单及相关专业资质的提供；

⑧准备场地确认单及装箱单等；

⑨风险控制与人、机的应急保障方案。在搬迁工作实施过程中，若出现非不可抗力原因而没有按时完成当天搬迁工作计划，或出现搬运服务人员明显疲劳、工作效率大幅下降、不适合当日继续搬迁时，应启动应急保障方案，确保按时完成搬迁计划。

2）搬迁前确认：投标人在家具搬迁前需对采购人搬迁清单中的全部家具进行位置及状态确认，由投标人工作人员与采购人相关人员共同签字确认，双方签字认可后方可进行拆卸。

3）家具的拆卸、安装

①家具位置、状态确认后，投标人需指定工程师负责对全部待迁家具的拆卸工作。在拆卸前制定好拆卸顺序并做好安装人员的技术交底，拆卸中应避免破坏性拆装。搬迁过程中必须做好具体防护措施以防家具损坏。拆卸中要保证家具的绝对安全，要使用合适的工具。拆卸后需对家具配件进行详细标注及登记，确保没有遗漏、损坏。家具搬迁摆放位置必须按照采购人规定的位置放置，要求布局科学合理，符合办公需求。

③对利旧办公家具进行的结构性改造、加固所增补的家具部件包括但不限于L型卡位脚板、侧板、立柱，直台办公位横梁、直台脚板、线槽等，增加的部件材料参数与家具原部件一致（包括但不限于类型、尺寸、材质、厚度、颜色等）。以上未列明的家具部件以及利旧办公家具改造、加固所需的零配件(包括但不限于接头、盖板、脚连接件、封边、圆管、卡条等及五金配件等)由投标人负责提供，所需零、配件费用已包含在投标报价内。

4）家具包装

①投标人须自行考虑楼层间的搬运事宜。搬运时，投标人按采购人的要求和行业规范对搬迁家具进行包装保护，做好固定、防震、防撞、防刮花、防水等保护措施，注意防压物品。玻璃类家具需做好防破碎保护，在外包装上应注明，轻拿轻放。

②投标人应负责制作并张贴搬迁标签。需要拆卸搬运的应先进行拆卸并再分别包装，每个家具的零部件进行分类装取，并在包装箱外张贴资产标签和搬迁标签信息，做好组装还原前的准备工作，在拆卸完后，每个部件的打包都要符合包装要求，对尖锐或者锋利的部件，应做好特殊防护打包，到达新址指定位置后进行重新安装、摆放到位。投标人与采购人一起对物品进行清点登记，并在搬到新址以后再次核对。

③投标人应保证新、旧址搬运现场装修环境不被损毁，陈列设施不受损坏，采用环保材料对迁出、迁进目标地点相关区域的墙地面保护、电梯保护、门窗保护等。如因投标人管理不善，造成采购人设施、设备、房屋（如电梯、地砖、墙面、门套等）损坏、损毁，可以修复的，由投标人在规定时限内自行修复，如未在规定时限内修复的，采购人可委托相应机构进行修复，产生的修复费用由投标人承担。

④由投标人提供所有搬迁物品的运输包装、防护材料，包含但不限于：场地防护材料、包装纸箱、包装塑料箱、周转箱、编织袋、缠绕膜、打包带、防震泡沫、胶带、标签等，费用包含在总报价中。采购人单独说明自行提供的运输包材除外。如果投标人未能提供足够量的包材，投标人须依照原既定要求补足。如因投标人原因转由采购人补充的各类包装材料，将扣除相关的采购成本,并予以相应处罚。以上材料由投标人负责回收、清运，采购人不对以上材料的损坏负责。

⑤投标人应在搬迁实施前提供上述要求的物品，按照采购人确定的搬迁先后顺序和详细的搬迁方案至指定地点进行打包。家具需打包搬运（班台、会议桌、卡位、背柜等）至目的地后拆包装，点对点摆放还原，清理包装垃圾。

⑥投标人应建立本次搬迁溯源方案，服务过程中，详细列明各家具所在位置。采购人需查询或使用相应家具时，投标人应于1小时内查询到该家具所在位置；若采购人需使用该家具，投标人应于3小时内将该家具提供至采购人指定位置。

5）家具运输

①车辆驾驶员须持证上岗。所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，年检合格（搬迁前报采购人备案）。

②运输车辆应符合运输车辆管理条例的要求。车辆状况良好，在行驶过程中要遵守交通法则，严禁酒后驾驶和超载等违法行为。

③车辆必须有保险公司承保车辆险；车辆应性能完好，设备齐全，安全可靠，车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具。所有运输需符合当地交通管理要求。

④投标人可采用拖车、液压车等辅助运输，对可能需要用到的各种特种设备，投标人应根据现场实际情况进行配置，相关费用已包含于投标报价中。

⑤装卸运输过程中，投标人现场负责人须与采购人确认货物数量、完整性，并做好详细记录，现场签写交接记录。

⑥货车和搬运服务人员需准时到达现场，投标人需根据采购人实际情况分派车辆，采购人全程跟踪货物的去向，确保货物能够完好无损的到达新址，搬运服务人员需将物品按事先规划好的方位摆放到位，并与采购人的现场负责人按照统计的明细清点。家具安装调试恢复正常使用后签写验收单。

7）项目管理要求

①项目负责人必须是投标人的自有员工，必须有符合本搬迁项目的项目管理经验。

②投标人必须有满足本搬迁项目所需的搬迁服务人员，在采购人指定人员及专业工程师的指导下，完成家具搬运、摆放等工作。不得到社会上临时拼凑闲散人员进行施工。

③必须服从采购人的安防、消防及交通等管理要求。人员、车辆及其它作业设备进出采购人工作范围，须遵守采购人相关管理规定。

④项目实施范围的具体位置及可交付投标人实施安排的项目实施范围，应严格依照采购人交付图纸执行；

⑤确保所派遣全部搬迁相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层楼栋；

⑥搬迁完毕后，现场管理人负责检查各自物品是否完好，是否有应搬而未搬的家具，桌、柜中是否清空等，关好门窗、水电，打扫好旧址卫生。

⑦采购人单位员工有监督督导搬迁过程的权利，有权对搬迁工作提出建议和指导意见，投标人应积极配合采购人工作要求，如无法响应采购人要求，采购人有权废止合作意向。

⑧采购人有权利、有可能调整车辆作业地点和时间，投标人应无条件地配合采购人安排，如搬运时间较长时，投标人需合理调配司机、车辆和人员，以确保顺利完成。

8）安全要求

①要求有科学、健全的搬运安全制度和措施；在保证采购人正常工作秩序的基础上，做到文明搬运。

②要求安全、照章搬运，保证人身、搬运车辆和财物的安全；

③搬运家具时，要步调一致，加强配合协作以防发生意外。家具运输到达搬迁目的地的楼层、车辆按指定地址停靠。

④投标人要教育服务人员提高防火、防盗、保密意识，安全文明服务；教育服务人员严格遵守采购人的规章制度。服务人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；

⑤投标人必须对所有参加搬迁安装的人员进行技术培训，确保熟悉现场情况、图纸及规范情况。要求员工在拆卸、安装、装车、卸车、搬出、搬入、上下楼梯等搬迁工作全过程中，做好各类安全保障和防护措施。

⑥服务期间注意安全措施，提供相应的搬迁工具及护具，搬迁过程中发生一切安全事故（如：交通事故等不可预见的一切安全事故）均由投标人自行解决，采购人不承担任何责任。

9）质量要求

①所有物资均已按采购人要求安装、摆放到位。

②所有的办公家具经安装、调试后，均已达到采购人使用要求。

10）其他要求

①为保证搬迁服务质量及工期进度，不接受转包、分包。

②搬运安装所需工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

③搬迁项目结合实际需求有序进行，也有可能错峰夜间作业，投标人必须服从采购人搬迁方案并承担因分步搬迁所增加费用的风险（如劳务费、加班费等）；

④应急预案：投标人必须为本次搬运制定可行性突发事件应急预案；预案中应涵盖以下内容：火灾、触电等；实施方应具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故；

⑤搬迁完成后对已搬迁家具进行保洁工作。

⑥投标人中标后应配合采购人完成各项搬运信息统计工作，包括各单位新旧地址的房间号码、家具数量等，制定搬迁的先后顺序和详细的搬迁方案提交采购人审核，审核通过后方可实施搬迁。

⑦投标人中标后，需把所有车辆及人员名单提交采购人备案，以便采购人安排调度。采购人有权根据实际需要补充合理的要求，投标人需无条件全力配合。

⑧本项目服务过程中的项目组负责人及其成员必须为投标文件中的拟派项目组负责人及其成员。

⑨投标人必须对在搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。不得对外透露本搬迁项目背景、采购人信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、拍照、复制，不得泄露、披露文件信息。

| 家具搬迁清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 家具名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌搬迁 | 个 | 171 |
| 2 | 办公椅搬迁 | 个 | 311 |
| 3 | 文件柜搬迁 | 个 | 157 |
| 4 | 凳子搬迁 | 个 | 106 |
| 5 | 茶水柜搬迁 | 个 | 48 |
| 6 | 沙发 | 个 | 24 |
| 7 | 茶几 | 个 | 13 |
| 8 | 打印机柜 | 个 | 43 |
| 9 | 边柜 | 个 | 62 |
| 10 | 保险柜 | 个 | 15 |
| 11 | 会议台 | 个 | 5 |

2.商务需求

1）服务期限：自合同签订后1月内完成所有搬迁服务内容并通过采购人验收，具体搬迁启动时间以采购人通知为准，搬迁服务在采购人规定的时间内（1-2天）完成。

2）本项目投标人报总价。投标报价包含与本项目相关的所有费用，包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务的提供，所有搬迁物品的拆装、搬迁、打包（含所有包装纸箱、木箱、捆扎、垫付材料等）、装卸费、运输费、保险费、安装费、维修保养费、材料费（含家具配件、场地保护耗材等）、人工费、利润、税金、经营风险以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用。

备注：中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。

3）投标人需自备角码、卡扣、职员椅转轮等家具常用零配件，针对有松动的旧家具进行维修和加固，对无法使用的零配件进行更换。

4）家具搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保证物品功能不丧失。搬迁家具安装后必须保证其完整、完好、牢固，如有破损应提供维修调整，原则上确保所有家具百分百利旧（特别老旧的家具经现场确认无维修价值的除外）并正常使用。

5）售后服务：验收合格后2个月，自验收合格之日起算。投标人对售后期内所发生的服务的维护、维修、更换等一切费用负责。

6）搬迁过程中，如因投标人拆装、搬运时造成家具损坏、丢失或安装后未达到拆卸前的使用标准，由投标人负责修复、替换或购买同款。

3.评分标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分10分 |  |  |  |  |
| 依据财政部令（2017）87号文件等的规定，评标价是指即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分，计算方法为： 投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×价格分权值 注： 1.评标价是指按照招标文件的要求通过商务和技术初步审核并调整后的最终价格。 2.价格评分仅限于有效投标人，当价格分<0时，取0。 3.对符合工信部联企业【2011】300号要求、财库〔2017〕141号文件、财库[2020]46号及财库〔2022〕19号文件要求的投标人价格给予10%的扣除(本项目所属行业为：其他未列明行业），用扣除后的价格参与评审。 3.1如符合工信部联企业【2011】300号要求的投标人应提供《中小企业声明函》，否则不予扣除。 3.2如符合财库〔2017〕141号文件要求的投标人应提供《残疾人福利性单位声明函》原件加盖投标人公章，否则不予扣除。 3.3如符合国发[2003]7号和财库[2014]68号要求的监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人法人公章，否则不予扣除。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分（54分） |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目实施方案 | 20 | 专家打分 | （一）评分内容： 根据招标文件的需求，制定贴切本项目的实施方案，方案内容包括但不限于： 1.对项目的整体认识与理解； 2.项目实施方案（至少包含搬迁流程及人员结构）。 （二）评分依据： 1.满足以上2项要求得10分，满足1项要求得5分，其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优,加10分； 满足以上四项要求的评价为良,加6分； 满足以上三项要求的评价为中,加3分； 其他情况评价为差,不加分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 15 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人需提供分析本项目工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的工作规划和应对措施，制定的规划、措施能够对后续开展本项目工作进行有针对性的指导。提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议须包含以下内容： 1.项目重点难点分析（至少包含流程规范性及交接）； 2.应对措施； 3.相关的合理化建议。 （二）评分依据： 1.满足以上3项要求得9分，满足以上2项要求得6分，满足以上1项要求得3分，其他不得分。 2.在满足以上2项的基础上，按照下列要求进行加分： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优,加6分； 满足以上四项要求的评价为良,加3分； 满足以上三项要求的评价为中,加1分； 其他情况评价为差,不加分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案） | 15 | 专家打分 | （一）评分内容： 针对本项目，投标人具有完善的质量保障体系，同时提供质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案，内容包括但不限于： 1.项目质量管理； 2.项目进度安排以及完成时间。 （二）评分依据： 1.满足以上2项要求得8分，满足以上1项要求得4分，其他不得分。 2.在满足以上2项的基础上，按照下列要求进行加分： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优,加7分； 满足以上四项要求的评价为良,加4分； 满足以上三项要求的评价为中,加2分； 其他情况评价为差,不加分。 |
|  | 4 | 应急预案及安全保障方案 | 15 | 专家打分 | （一）评分内容： 评审委员会根据投标人提供的应急预案及安全保障方案进行评审。方案内容须包括但不限于以下内容: 1.安全保障方案（至少包含工伤保险、安全操作规范）； 2.应急预案（至少包含针对天气、交通、设备故障、物品损坏/丢失等突发情况的应急预案）。 （二）评分依据： 1.满足以上2项要求得8分，满足以上1项要求得4分，其他不得分。 2.在满足以上2项的基础上，按照下列要求进行加分： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优,加7分； 满足以上四项要求的评价为良,加4分； 满足以上三项要求的评价为中,加2分； 其他情况评价为差,不加分。 |
| 3 | 商务部分（25分） |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 服务响应时间 | 10 | 专家打分 | 根据投标人在接到采购人通知后的响应服务承诺进行评审： 在接到采购人通知后1 小时内（含1 小时）到达采购人现场的，得10 分；在接到采购人通知后1 小时至2 小时内（含2 小时）到达采购人现场的，得5分；在接到采购人通知后2 小时至3 小时内（含3 小时）到达采购人现场的，得3分；其他情况不得分。 评分依据： 提供服务响应时间承诺（格式自拟）及到场时间的保障方案作为证明材料，专家应对到场时间的保障方案的合理性进行判断，若判断为不合理，此项不得分。 |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 12 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人2020年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准）承担过同类项目（同类项目业绩指：包含办公家具的拆卸、包装、运输、安装等），每提供一个得4分，最高得12分。 （二）评分依据： 1.提供有效合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页、搬迁设备清单）作为得分依据； 2.同一项目及同一项目续期合同不累计计分。 3.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同采购人出具的证明文件等。 4.以上资料均要求提供复印件加盖投标人公章，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 诚信 | 3 | 专家打分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 |