三棵松土地整备利益统筹项目

专项法律服务合同

甲方：（委托方）：

乙方（受托方）：

合同编号：

专项法律服务合同

甲方（委托方）：

地址：

乙方（受托方）：

地址：

根据三棵松土地整备利益统筹项目专项法律服务采购（以下简称“本项目”）结果，确定乙方为本项目中选单位。甲乙双方经友好协商，在平等、自愿的基础上签订本合同。

- 服务内容

- 三棵松土地整备利益统筹项目的相关法律事务，包括但不限于：

- （一）梳理历史法律关系

- 1.梳理项目历史法律关系以及相关文件资料（包括但不限于相关主体就本项目签订的相关合同），针对法律风险制定应对方案。

- 2.审查土地整备金使用和前期费用垫付的相关合同、协议及支付凭证等材料，理清各方权利义务。

- （二）招商谈判及拟定相关文件

- 1.设计合作模式与交易架构、识别法律风险并制定防控措施。与相关合作方就合作模式进行谈判沟通，从国资、集资监管要求及相关法律角度论证合作模式的合法合规和风险可控性，并给出法律建议。

- 2.若项目采用组建项目公司的方式合作，协助完成组建项目公司的相关工作、起草审核相关文件（包括但不限于股东合作协议、公司章程等）并出具法律意见书。

- 3.参与招商方案的谈判，起草审核相关文件并出具法律意见书。

- （三）协助参与项目投标

- 1.审阅合作方发布的招商文件，向委托人提示其中不合理的风险转移条款、模糊承诺以及可能限制未来经营自由的条款。

- 2.协助制定投标文件和相关答疑材料。

- （四）协助完成土地清理、土地出让相关工作

- 1.针对项目范围内已签署的搬迁补偿协议，核查协议签订主体及相关内容的合法性、合理性及履行情况，包括但不限于核查土地与建筑物的权利人及相关权益人、建筑面积、是否存在抵押查封等权利限制情形等。就原协议未约定的事项、因客观情况变化导致需要变更的约定，主导或协助相关补充协议的谈判和签订工作、原协议搬迁主体的换签工作等。

- 2.针对项目范围内未签署搬迁补偿协议的被搬迁人，制定审查相应的搬迁补偿方案，主导或协助搬迁谈判工作并促成签约。

- 3.协助完成搬迁补偿协议的备案工作。

- 4.协助或现场指导房屋移交（含清租）、拆除及产权注销的相关工作。

- 5.协助完成办理土地出让相关手续。

- （五）其他过程性法律服务

- 协助开展项目其他相关工作，包括但不限于提供项目相关法律咨询、出具法律意见、参与协商谈判及相关会议、政策宣讲、诉前交涉等，为项目相关重大决策全程提供法律支持，全面防控法律风险。具体如下：

- 1.为项目提供法律咨询服务，解答相关法律问题。

- 2.协助处理与项目相关第三方的沟通协调工作。

- 3.草拟、修改项目开展过程中对外签订的各类文件、合同协议，确保相关文件、协议符合国资、集资的相关监管要求及法律法规的相关规定，并出具书面法律意见。

- 4.就项目在实施过程中遇到的相关法律问题、出具必要的法律意见书，并就个案或历史遗留问题的处理提供方案、建议供参考。

- 5.根据委托人要求，参与或列席项目工作相关会议并提出法律意见和建议。

- 6.为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供现场法律服务。

- 7.为涉及项目的诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务提供诉前法律交涉，出具法律意见。

- 8.提供国家或深圳市新出台的法律法规、政策信息，对项目的相关决策进行法律论证。

- 9.根据委托人要求，协助股份公司向相关利害关系人现场宣讲土地整备利益统筹相关法律法规、政策文件等。

- 服务期限

签订合同之日起至项目一期全部留用地签订土地出让协议之日止。

- 服务团队要求

（一）乙方拟派项目团队（含项目负责人）不得少于 3 人，且项目团队成员中至少  2  人（项目负责人除外）具有  律师执业资格  。乙方指定项目团队成员中             为本项目服务固定联络人（管理专员）。

（二）乙方承诺按本合同附件二《项目服务团队成员名单》组建服务团队，非经甲方同意不得擅自更换。

- 成果要求

- 乙就本项目提供服务的成果为合同履行期间的相关过程性文件，如法律意见书、咨询/服务报告、起草审核的合同协议等。成果文件内容及形式应符合甲方要求并按时向甲方提交。乙方项目负责人应全程参与。

- 权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方应积极配合乙方的工作，向乙方提供真实的相关信息， 提供真实的相关资料，甲方对其提供资料的真实性负责；并且，甲方对各方均必须信守承诺，包括协商及洽谈时的口头承诺。

2.本合同生效后，甲方有权单方提前终止或解除合同。甲方单方解除合同的，按照本合同约定向乙方结算合同款项。

3.甲方有权要求乙方按时、保质完成委托事宜；有权在不妨碍乙方正常工作的情况下，对乙方的工作进行监督检查、提出合理意见。

（二）乙方权利义务

1.乙方律师应勤勉履职，勤勉参与甲方与政府部门、历史遗留事项的争议主体，各利益相关方的协商、谈判过程、勤勉履行法律职责；乙方律师应诚信履职，不得作出损害甲方权益的行为。

2.乙方律师应本着严谨之职业操守，保守法律服务过程中知悉 的本项目的商业秘密。

3.乙方应按照采购的要求，组建专业团队，项目负责人应全程参与项目，并根据甲方的要求出席参与项目会议。乙方变更服务团队人员名单时，应提前书面通知甲方，且新加入人员资历、职业资格等不得低于甲方要求及甲方采购文件要求。

- 合同款项及付款方式

（一）本合同总额为    元（含税），包含乙方按本合同签订时现行国家法律及政策规定应当缴纳的所有税款，乙方不得再向甲方主张额外支付开具增值税专用发票税款。在合同履行过程中，若税务或政府其他部门变更关于发票的规定，则乙方应提供符合新规定的合规发票（如开票成本增加的，乙方不得向甲方提出增加费用的要求），否则甲方有权拒绝支付款项直至乙方提交合法有效发票。乙方恶意提供虚假发票的，甲方有权向税务部门进行举报。因乙方提供的发票未能达到税务或政府其他部门要求引起的法律纠纷及税务风险均由乙方承担。因此导致甲方被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

（二）上述合同款项根据以下节点分期支付：

第一期：签订合同后，提供详细的专项法律服务方案并经甲方验收合格后，支付合同价款的10%。

第二期：协助完成项目留用地上集资平台招商后，甲方向乙方支付合同价款的20%。

第三期：项目留用地选定合作主体后，提供阶段性已完成工作的服务报告并经甲方验收合格后，支付合同价款的30%。

第四期：项目一期全部留用地签订土地出让协议后，提供全部已完成工作的服务报告并经甲方验收合格后，支付合同价款的30%。

第五期：剩余合同总价的10%作为履约评价金，在项目全部工作内容完成后30个工作日内，根据甲方对乙方作出的单方履约评价得分支付。履约考核评价为合格以上（不含合格）的全额支付履约考核评价费；合格的支付履约考核评价费的50%；不合格的不予支付。乙方参与投标、签订本合同视为接受甲方的单方履约评价结果，同意由甲方根据单方履约评价结果支付履约考核评价费。

乙方应于甲方每次付款前，向甲方提供合法等额有效的发票及书面请款函，甲方收到后10个工作日内向乙方支付相应的合同款项。

（三）乙方指定收款账户如下：

账号名：

账  号：

开户行：

（四）合同履行期间，若因政府（政府部门）政策、决定、通知等原因、不可抗力或甲方单方通知解除合同时，乙方未进行工作的，合同自甲方通知解除之日起终止；乙方已经开始工作的，按实际完成并已达到合同约定的支付节点的工作内容进行结算，未达到支付节点的工作内容不予结算。除此以外，甲方不再承担任何违约金、赔偿金、补偿金等经济责任。

- 违约责任

（一）乙方擅自全部或部分转让本合同主要合同义务或允许他人借用自己名义从事乙方事务的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同款项用总额10%的违约金。

（二）乙方服务质量不符合合同约定及甲方要求的，甲方有权要求乙方在限定时间内无条件负责补充或修改，所需费用由乙方自行承担；若乙方拒不修改或调整，甲方有权解除本合同，要求乙方退还所有已支付款项，并要求乙方承担本合同价款总额10%的违约金。

（三）如乙方违约的，甲方因维权付出的所有费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等均由乙方支付，给甲方造成损失的乙方还应另行赔偿。

- 保密条款

（一）双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密。

（二）未经甲方许可，乙方不得将甲方的资料、成果或与本项目有关的任何资料和信息，告知或转让给第三方或用于本合同外的其他项目，如乙方违反上述保密义务，乙方应当向甲方支付本合同总价款20%的违约金，给甲方造成的直接或间接损失，乙方还应承担全部的赔偿责任。

（三）乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项服务工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料，未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关本项服务的内容，或公开任何中间成果或最终成果。如乙方违反上述约定，乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，给甲方造成的直接或间接损失，乙方还应承担全部的赔偿责任。

- 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方约定向甲方住所地人民法院提起诉讼。

- 其他约定

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。如有变更或未尽事宜，经双方协商一致后，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

3.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（委托方）：

法定代表人（或授权代表）签字：

地    址：

联系人：

电话：

年   月   日

乙方（受托方）：

法定代表人（或授权代表）签字：

地  址：

联系人：

电话：

传真：

年   月    日

- 附件1：

# 考核办法

1、本办法以乙方的实际工作为根据，通过量化的方式对其工作进行全面检查考核，以提高乙方合同履约工作整体质量。

2、甲方有权在实施阶段根据具体情况对此考核办法进行修订、补充和完善，乙方应无条件根据修订后的考核办法接受考核。

3、考核工作由委托方牵头，乙方应配合检查考核，无条件接受检查考核结果，并不会因此提出任何延期、索赔的要求。

4、评分细则

4.1每个类别根据各评分项目规定的评分细则进行打分。

4.2每个评分项目的打分不得超过该项目的标准分，每个项目的扣分按评分项目直至扣到零分为止。

5、考核应用

单项评价，优秀（100≤总分≤90分）、良好（75≤总分＜90分）、合格（60≤总分＜75分）、不合格（总分＜60分），合格以上（不含）全额支付，不合格视为乙方未正常履约，甲方有权扣除相应考核费用。若乙方所有考核平均分为差，视为乙方违约，甲方除按支付条款执行外，且甲方有权在后续项目采购中对乙方设置风险提示。

# 履约评价报告书

| 评价部门 |  |  |  | 评价日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价单位 |  |  |  | 类 别 | □货物 □服务 |  |
| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  |  | 合同价 | （万元） |  |
| 履约评价分项内容及得分情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分 项 内 容 |  |  |  |  | 得 分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 存在以下情况 |  |  |  |  |  | 扣分 |
| 1 | 合同相对方未按合同约定履行被投诉、检举的，经集团公司纪检监察部门及投资采购部核实投诉、检举情况属实的，不得套用优秀、良好等级。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同相对方使用不正当行为影响评价结果的，或存在其他违规、违纪行为的，经集团公司纪检监察部门及投资采购部核实投诉、检举情况属实的，其评价结果将降至不合格等级。 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | □ 良好（75≤总分＜90分） □ 合格（60≤总分＜75分） □ 不合格（总分＜60分） □ 优秀（100≤总分≤90分） |  |  |  |  |
| 评价小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |

| 服务类合同履约评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价日期 |  | 被评价单位： |  |  |  |  |
| 主办部门： |  | 评价人： |  |  |  |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 分项内容 | 一般情形评价指标 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| 服务水平 | 服务方案表达是否清晰，是否存在歧义。 | 6 |  |  | 扣分说明：合同相对方存在评价内容情形的，直接扣除对应分值分数，反之得到对应分值分数。 |  |
|  | 服务方案能否准确反映公司提出的要求。 | 7 |  |  |  |  |
|  | 服务方案是否均有深入的分析，是否全面涵盖项目内容且有充分理由及法律依据。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 服务方案是否囊括风险点且具有前瞻性。 | 7 |  |  |  |  |
|  | 出具服务方案是否存在延误情形 | 5 |  |  |  |  |
|  | （存在其中一项即扣除26分）①服务方案反复修改次数超过3次才能完成；②多次反复沟通协调后出具的服务方案仍未能完全满足项目要求的；③未推荐或未提供保障公司最大利益的方案；④存在其它不符合合同要求未及时整改的，但未造成不良影响的。 | 26 |  |  |  |  |
| 响应程度及服务态度 | 响应程度差，积极性不强，经多次催促才配合项目进程。 | 26 |  |  |  |  |
|  | 服务团队是否稳定，是否经常变更。 | 4 |  |  |  |  |
|  | 服务团队人员资质是否符合项目要求。 | 4 |  |  |  |  |
|  | 服务团队人员不符合项目要求时，是否及时更换符合项目要求的其他人员。 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 不合格情形评价指标 （出现以下任一情形应当扣除41分，同时不再对一般情形评价指标进行评价。出现以下两项及以上即扣除100分。） |  | 扣分 | 请在需要扣分栏目打√ | 得分 | 备注 |  |
| 服务方案依据的法律条文适用错误（本款适用法律、审计、评估、税务等需要引用法律条文的服务方案） |  |  |  |  |  |
| 服务团队人数未达到合同约定人数。 |  |  |  |  |  |
| 未按合同约定配合参加工作超过3次。 |  |  |  |  |  |
| 服务方案反复修改6次或以上仍出现错漏。 |  |  |  |  |  |
| 未能按照约定期限出具服务方案。 |  |  |  |  |  |
| 未经公司同意，泄露服务过程中获得公司信息、资料。 |  |  |  |  |  |
| 弄虚作假，串通损害公司利益或存在欺骗等不诚信行为； |  |  |  |  |  |
| 在合同履行中受到政府有关部门严重行政处罚的； |  |  |  |  |  |
| 其它违反合同约定或违反法律法规、职业道德行为。 |  |  |  |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：项目服务团队成员名单

项目服务团队成员名单

| 本项目职责分工 | 姓名 | 资格证书类别及编号 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |
| 项目成员 |  |  |  |  |

附件3：

廉政协议

甲乙双方为加强阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

- 甲方责任

1.甲方从事业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外）。

2.甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

3.甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予处罚，或移交司法机关处理。

4．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

5.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复。

- 乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动。

1.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

2.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉政管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

3.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任。

4．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密。

- 其他

本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					             乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				      法定代表人（授权代表）：

签订日期：   年   月   日	             签订日期：   年   月   日