置地公司办公用房改造及项目公司办公

场所装修工程

公开招标（自主）文件

招标人：深圳市龙岗区城投置地开发有限公司

二〇二六年三月

目录

第一章  公开招标（自主）公告…………………………………3

第二章　投标须知………………………………………………6

第三章  合同文件………………………………………………17

第一章  公开招标（自主）公告

一、项目名称：置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程

二、项目概况：置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程，位于龙岗区龙城街道腾飞路9号创投大厦10层，对10层部分办公室进行改造装修，其中项目公司办公场所装修面积约为129.67平方。

- 三、工作范围：对置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程进行深化设计及装修并出具施工图纸，装修范围内容包括拆除工程（砖砌体拆除、隔断拆除、其他拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、平面块料拆除、木门拆除）、新建工程（砌块墙、轻钢龙骨隔墙、玻璃隔断、金属门）、装饰装修（门、定制柜、地板、吊顶天棚、抹灰面油漆、装饰灯、消防改造）；办公家具采购安装、竣工调试、编制竣工图、编制工程档案及相关报批报建手续等。施工工期为50天，其中办公用房改造需在3月底前完成。后附工程项目平面图。

四、招标控制价：221237.72元（其中暂列金额10000.00元，安全文明施工费3731.68元），不可竞争费13731.68元不参与报价下浮。

五、响应单位资格要求：

1、具有装饰装修施工专项二级及以上资质；

2、具体要建筑装饰工程设计丙级资质及以上；

3、接受联合体投标，需提交联合体协议书，牵头人应为满足资质要求的施工单位。

七、评审方法：综合评审法（直接票决法）。

八、支付方式：

1、本项目不设预付款，项目全部完工后支付至合同暂定价款（不含暂列金额）的70%；竣工结算完成后支付至相关审计部门（如有）审定结算价款的97%；剩余3%为质量保证金在工程缺陷责任期满（2年）后支付。

- 九、结算方式：采用固定单价合同，按实际工程量结算，招标控制价工程量清单项目单价乘以（1-所报下浮率   ）,即为签约合同价的项目单价，最终结算价款以相关结算审核部门或甲方指定的审核机构审定的金额为准。

十、履约评价：

按照《深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司工程建设项目合同履约评价管理办法》执行。

十一、响应文件要求：

（1）本次公告时间从2026年3月13日—3月19日止，响应承包商应于3月19日15:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交到龙岗区中心城腾飞路创投大厦1001（联系人：李工，0755-28988223），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回给报价人。

（2）响应文件包含承诺函、委托人要求提供的资料等，详见公开招标（自主）文件。

（3）本次递交响应文件截止时间后，若有效响应单位不足3家的，则发布二次公告（原则不少于一次公告发布时间的50%），若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，则拆封响应文件继续评审，有效响应单位仅有1家的，则直接选定承包单位。

十二、公开招标（自主）结果公示

递交响应文件截止后，委托人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定承包单位后将在龙岗区城投集团官方网站进行公示。

特别说明：

1.资格不符合要求的投标人不能进入比选程序。

2.所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为承包单位后按公告约定与委托人签署合同。

3.公开招标（自主）评审后，如承包单位放弃中选资格或者拒不签订合同的，委托人可以从资格审查合格的其他投标单位中采用原评审方法，由原评审小组确定承包单位。

附件：1.工程项目平面图

- 2.综合评审表

- 3.招标控制价清单

深圳市龙岗区城投置地开发有限公司

2026年3月13日

第二章　投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目明细内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开招标（自主）文件 | 公告时间从2026年3月13日—3月19日止 | 龙岗区城投集团官方网站 |
| 2 | 招标控制价 | 221237.72元（其中暂列金额10000.00元，安全文明施工费3731.68元），不可竞争费13731.68元不参与报价下浮。 |  |
| 3 | 投标报价要求 | 根据招标控制价报下浮率，招标控制价工程量清单项目单价乘以（1-所报下浮率_____）,即为签约合同价的项目单价。 |  |
| 4 | 工期要求 | 50日历天，其中办公用房改造需在3月底前完成 |  |
| 5 | 递交投标文件截止时间 | 2026年3月19日15：00 | 地点：龙岗区中心城腾飞路创投大厦1001 |
| 6 | 开标时间 | 2026年3月19日15：00（具体以招标人时间安排为准） | 地点：龙岗区中心城腾飞路创投大厦1001 |
| 7 | 投标文件 | 一正四副 | 提交正本文件电子文件 |
| 8 | 投标担保 | 不提供 |  |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 10 | 招标人 | 联系单位：深圳市龙岗区城投置地开发有限公司 联系地址：龙岗区中心城腾飞路创投大厦1001 联 系 人：李工 联系电话：0755-28988223 |  |

### 一、总  则

1.项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本公开招标（自主）项目已具备公开招标（自主）条件，现进行公开招标（自主）。

1.1招标人：深圳市龙岗区城投置地开发有限公司。

1.2工程名称：置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程。

1.3工程地点： 深圳市龙岗区。

1.4工程内容：对置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程进行深化设计及装修并出具施工图纸，装修范围内容包括拆除工程（砖砌体拆除、隔断拆除、其他拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、平面块料拆除、木门拆除）、新建工程（砌块墙、轻钢龙骨隔墙、玻璃隔断、金属门）、装饰装修（门、定制柜、地板、吊顶天棚、抹灰面油漆、装饰灯、消防改造）；办公家具采购安装、竣工调试、编制竣工图、编制工程档案及相关报批报建手续等。施工工期为50天，其中办公用房改造需在3月底前完成。施工工期为50天，其中办公用房改造需在3月底前完成。

2.投标人资格要求

2.1具有装饰装修施工专项二级及以上资质；

2.2具体要建筑装饰工程设计丙级资质及以上；

2.3接受联合体投标，联合体投标的，施工资质由牵头人提供，设计资质可由牵头人或联合体成员提供，并在联合体协议书中明确分工及责任承担。

3.投标文件否决性条款

3.1近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同或拒不提供履约担保情形受到住建、交通、水务、财政部门行政处罚的；

3.2近1年内（从截标之日起倒算）因欠薪被建设主管部门曝光（以该信息发布时间判定）的，因恶意拖欠或克扣劳动者工资被处罚或通报的；

3.3被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或被纳入政府采购严重违法失信行为企业名单且在有效期内的；

3.4属于联合惩戒目被限制参与工程建设项目招投标的；

3.5因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或财政部门立案调查的。

4.投标费用

投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无需承担相应的义务和责任。

5.踏勘现场：本项目不组织现场踏勘，投标人自行踏勘。

- 投标文件的编制

6.投标文件的语言及度量单位

6.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

6.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3公开招标（自主）文件中所出现的日期为自然日，货币单位为人民币。

7.投标有效期

7.1投标有效期60天。在此期间，所有投标均保持有效。

### 三、投标文件的递交

8.投标文件的递交和截标时投标文件的数量要求

8.1投标截止时间和地点。投标人应在 投标须知前附表要求时间 之前将投标文件送达龙岗区中心城腾飞路创投大厦1001（深圳市龙岗区城投置地开发有限公司）。

8.2投标文件的密封和标记

8.2.1投标文件1正4副，1个密封袋密封。将密封包装好的投标文件密封袋上注明工程名称、招标人、投标人名称、开封时间等，并在密封袋的封口处和标签上应加盖投标人公章，同时1正4副投标文件封面加盖公章及骑缝章。

8.2.2投标文件若未按规定进行密封及标志，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。

8.3一次公告后，本次递交响应文件截止时间后，若有效响应单位不足3家的，则发布二次公告（原则不少于一次公告发布时间的50%），若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，则拆封响应文件继续评审，有效响应单位仅有1家的，则直接选定承包单位。

8.4迟交的投标文件

招标人在本须知第8.1条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

### 四、开  标

9.开标

9.1招标人计划在 投标须知前附表规定时间 ，于龙岗区中心城腾飞路创投大厦1001（深圳市龙岗区城投置地开发有限公司）会议室开标，并邀请评标委员会委员和监督小组成员参加。

9.2开标会由招标人主持。

9.3开标会结束，相关资料送交评标委员会。

### 五、资格审查

10.资格审查按以下规定进行

10.1资格审查由评标委员会负责。

10.2评标委员严格对照公开招标（自主）要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。

10.3全部投标人的资格审查材料审查完毕后，评标委员会出具资格审查报告。资格审查合格投标人少于3家的，按8.3执行。

### 六、评标

11.评标委员会和评标

11.1评标委员会的组建：招标人依法组建评标委员会，负责该公开招标（自主）项目的评标活动。

11.2评标委员会的职责：评标委员会应根据公开招标（自主）文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审。评标委员会根据公开招标（自主）文件的规定直接确定中标人。

11.3评标委员会的原则：评标活动应遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。评标委员会的评审应实行少数服从多数的原则，经评标委员会成员实名表决半数以上通过的评标结果有效。

11.4招标人应向评标委员会提供以下资料，供评标使用：

(1)公开招标（自主）文件，包括公开招标（自主）文件的补充、修改或澄清文件；

(2)其他评标必需的资料。

12.投标文件的澄清和对答辩人的要求（此次不要求）

12.1可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

12.2投标人委派的答辩人应符合以下条件：

12.2.1拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人拟派往本公开招标（自主）项目的项目负责人、其法定代表人或者法定代表人委托代理人。

12.2.2求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人的，将根据公开招标（自主）文件规定作出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。

13.评标方法

评标委员会对进入评标环节的全部投标文件进行评审，给出评审意见，评委采用投票方式推荐综合评价最优的1名投标单位为中标候选人。

14．投标人的推荐

14.1评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。

14.2评审人按综合评审表提供的规则进行评审，符合要求的项目得“优”，按得“优”项数多少选取排名第一(且获半数以上评审人投票支持)的投标人作为中标候选人。

14.3因得“优”项数一样而不能满足14.2的要求时，评审人应结合评标规则对排名第一且得“优”项数一样的投标人进行综合比选，再次投票确定中标候选人。

14.4本次公开招标（自主）如果评标委员会已推荐投标人，无论随后出现何种情形，招标人在本次公开招标（自主）中不再接受另外的投标人，如推荐候选人因各种原因放弃中标的或被取消中标资格的，则发包人从剩余投标人中择优选择1家为中标候选人。除非重新组织公开招标（自主）投标。

### 七、签订合同

15.中标通知

15.1招标人应在确定中标人后，发出委托函。委托函是本公开招标（自主）项目合同的组成部分。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出委托函。

16.签订合同

16.1招标人和中标人应当按在委托函发出30日内，依据公开招标（自主）文件和中标人的投标文件订立书面合同。

投标文件一览表

| 序号 | 文件名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况资料 | 提供营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件（如有） |
| 2 | 承诺函 | 格式附后 |
| 3 | 龙岗区进一步规范政商交往行为告知书 | 提供法定代表人或者法定代表人授权人签字版 格式见后附件 |
| 4 | 资信与方案要求 | 按“资信与方案要求”提供 |
| 5 | 报价人认为需要加以说明的其他内容 | 如有 |

资信与方案要求

| 序号 | 要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人类似工程业绩 | 投标人提供： 投标人需提供近3年（从公告截止之日起倒算）内自认为规模方面最具代表性的在建或已完工同类工程业绩（数量不超过 5 项，若超过 5 项，招标人仅对前 5 项业绩进行复核及统计）。说明：若为在建项目，业绩时间以合同签订时间为准；若为已完工项目，业绩时间以验收报告通过时间为准。需提供包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、建设规模、合同金额、工作范围、工作内容等信息的合同扫描件（可提供合同关键页扫描件，若合同未体现上述信息，可补充其他相关证明材料）；已完工项目还需提供竣工验收证明关键页，若证明材料未体现竣工验收时间，则此项业绩不予统计。若未附证明材料、证明材料未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人可能做出对投标人不利的判断。 备注：工程业绩应提供施工工作的业绩 |
| 2 | 履约评价 | 投标人提供： 近3年（从公告截止之日起倒算）有3项类似项目有效履约评价；（不超过3项，若超过3项，招标人仅对前3项履约进行复核及统计）。 证明材料：履约证明等扫描件（应包含工程名称、评价单位名称、被评价单位名称、评价结论、评价单位盖章等，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料），以履约证明上载明的时间为准，未体现履约评价时间的，则不予统计此项履约。一个项目的履约评价只计1项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。 备注：履约评价应提供施工工作的履约评价 |
| 3 | 投标人诚信 | 提供通过“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为查询截图。 （证明资料为相关查询结果截图） |
| 4 | 实施方案 | 投标人结合自身情况，依据本招标文件要求，编写本项目服务实施方案，包括质量控制措施、安全文明施工管理措施、进度计划、进度控制措施、重难点分析、工期保证措施、质保措施、成品保护、团队人员配备等内容。 |

第三章  合同文件

合同编号：

# 深圳市(装修)建设

# 工程施工合同

工程名称：置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修

工程

工程地点: 创投大厦10楼

发包人：___深圳市龙岗区城投置地开发有限公司___

承包人：________________________________________

  - 目   录

- 第一部分 合同条款………………………………………3

- 第二部分 委托文件………………………………………11

- 第三部分 投标承诺函……………………………………13

第四部分 合同附件………………………………………16

第一部分 合同条款

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人双方经友好协商，就置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及质保工作，保证双方的权利和明确各自的责任和义务，达成以下协议，具体条款如下：

一、工程内容

工程名称：    置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程

工程地点：    创投大厦10楼

工作范围：对置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程进行深化设计及装修并出具施工图纸，装修范围内容包括拆除工程（砖砌体拆除、隔断拆除、其他拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、平面块料拆除、木门拆除）、新建工程（砌块墙、轻钢龙骨隔墙、玻璃隔断、金属门）、装饰装修（门、定制柜、地板、吊顶天棚、抹灰面油漆、装饰灯、消防改造）；办公家具采购安装、竣工调试、编制竣工图、编制工程档案及相关报批报建手续等。备注：具体工作内容依据甲方确认的深化施工设计图纸开展，最终以通过竣工验收为准。

资金来源：财政投入  /  %；国有资本  100  %；集体资本  /  %；民营资本  /  %；外商投资  /  %；混合经济   /  %； 其他  /   %。

二、合同工期

工期__50__日历天，其中办公用房改造需在3月底前完成。暂定__年__月___日至_____年__月___日，具体以发包人或监理书面通知为准。

三、工程质量：

承包人须严格按照国家及地方相关规范标准、设计图纸、双方确认的施工方案的要求，达到合格标准。

四、合同价款及结算原则：

1、合同暂定价款为¥          万元（含税）（人民币：_________________），其中暂估价___万元，暂列金____万元，安全文明施工措施费______________万元。

2、本合同采用固定单价的合同形式，招标控制价工程量清单项目单价乘以（1-所报下浮率_____）,即为签约合同价的项目单价，最终结算价款以相关结算审核部门或甲方指定的审核机构审定的金额为准。

3、承包方应依据出具的施工图编制工程量清单，经由甲方确认后作为结算依据。

4、结算总价不超过合同价。

3、变更工程价款的确定：

（1）合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款；

（3）合同中没有使用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率等资料，按2026年2月深圳市建设工程造价管理站发布的《价格信息》中的平均价格计算。对于《价格信息》中没有的材料、设备，承包人应通过公开询价方式确定，结算时以审计部门审定价为准。

4、承包方式：本工程采用包工包料方式。

五、付款方式：

1、本项目不设预付款，项目全部完工后支付至合同暂定价款（不含暂列金额）的70%；竣工结算完成后支付至相关审计部门（如有）审定结算价款的97%；剩余3%为质量保证金在工程缺陷责任期满（2年）后支付。备注：不要求履约保函。

2、承包人应按时足额支付工人工资，不得以任何理由拖欠或克扣。在申请工程进度款时，承包人须提交前一阶段工人工资已结清的明细表，确保不发生任何农民工讨薪、信访等问题。如因工资支付问题引发相关纠纷或事件，所造成的一切后果由承包人承担全部责任。

六、工程验收(含验收标准)

1、当该工程完工后，由承包人向发包人提出书面竣工验收申请。发包人应安排验收工作，并告知承包人参加验收。

2、工程未经验收，发包人若需启用，须与承包人协商，经同意方可使用。若未经承包人同意启用，将视为通过验收。

3、因承包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，由此造成的全部损失由承包人承担；因承包人施工质量问题造成材料、设备的损坏，其全部损失由承包人承担。

4、工程质量验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由承包人承担。整改后仍不合格，发包人可要求承包人继续整改，整改费用由承包人承担，也可要求承包人离场并向发包人赔偿不合格项目导致的损失。

5、整个工程书面验收合格后，则通过工程竣工验收的当天即为竣工日期。

6、承包人提供竣工资料的约定：在保证满足验收、结算、决算、移交工作需要的前提下，提交8套完整全部竣工资料(包括竣工图刻光盘电子文档2套)。本项目竣工图由承包人负责编制提供。如承包人未按要求及时提交完整的竣工资料，发包人有权暂停支付款项直至资料补齐。

七、双方的权利义务：

（一）发包人权利、义务

发包人指派_______为发包人代表，负责协调解决承包人负责的各项事宜和合同履行。

（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

（2）负责对承包人进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

（3）提供有利施工的现场条件。

（4）审核工程计划进度表。

（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

（6）负责组织竣工验收工作，在收到承包人提交所有竣工资料后15天内组织验收。

（7）按合同向承包人支付本合同规定的价款。

（二）承包人权利、义务

（1）由承包人在目前设计文件的基础上免费进行深化设计，缩短设计与施工环节中的衔接时间，且深化设计需取得发包人批准，如有必要承包人可组织专家论证对深化设计图纸进行论证。

（2）严格按经发包人批准的设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

（3）施工中发现问题及时向发包人报告并提出解决方案。

（4）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送发包人。

（5）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足发包人要求。

（6）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

（7）承包人有权要求发包人提供有关资料供承包人深化设计参考。

（8）本项目为装修工程，施工过程中承包人应遵照发包人及物业的要求进行成品保护，保护费用含在综合单价中，请承包人合理考虑，发包人不再单列。

（9）承包人需按设计或发包人提供的材料样板进行选材并经发包人确认封样后方可采购；承包人需按设计或发包人要求的范围进行样板段施工，发包人验收通过后以此为标准展开后续施工。

（10）承包人在施工过程中安全文明施工应满足现行法律法规要求，发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应通知监理人并按相关规定立即上报政府有关部门，同时按政府有关部门要求处理。

（11）本工程所有水电接驳等工作由承包人负责，费用已含报价中，承包人统一收取水电费用并及时支付给相应供水供电部门，否则因水电费用逾期支付造成的停水停电等一切损失由承包人负责。承包人在工程移交前必须向相关部门结清工程所发生的所有用水、用电、通讯等费用。

九、服务条款:

1、质量缺陷保修期从工程竣工报告签署之日起算，双方约定本工程质量缺陷保修期为2年（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的工程质量缺陷保修期为5年）。

2、承包人应办理本项目的保险事项，包括建筑工程一切险及安装工程一切险；第三者责任险。

3、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。

4、凡属承包人提供的产品本身或施工质量等原因造成工程范围部件损坏、失效，均属承包人保修责任范围。

5、保修期间，若发生需要维修的情况，承包人应在接到发包人通知后24小时内派人处理，所产生的费用均由承包人承担；未按时派人上门修理，发包人可委托其它单位或人员修理，其费用由承包人支付。

十、违约责任：

1、由于发包人原因，使工程延期完成，则视发包人违约，工期予以顺延。

2、工期违约金：承包人未按工期完工时，发包人将在支付工程款时直接扣除工期违约金，每逾期一天扣除2000元，工期违约金累计最高不超过结算价的5%。

3、若项目经理兼任其它工程项目的项目经理导致发包人不能及时办理施工手续的或项目经理未及时到位，视为承包人违约，承包人应按下列标准支付违约金：按合同暂定价的 2% 支付违约金。

4、承包人提前解除合同应当向发包人支付合同暂定金额20%作为违约金，对于未完工的部分工程，发包人可委托第三方施工，所需费用由承包人承担。造成发包人损失的，承包人应当赔损失。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

- 3、合同生效后，发包人有权单方提前终止或解除合同。因发包人原因导致本合同提前终止或解除，如承包人尚未开始施工的，发包人不予支付任何费用，已支付的，承包人应当在发包人书面终止合同通知后五日内返还给发包人。承包人已开始施工的，发包人按照承包人已完成且经发包人确认的工作量结算合同费用，除此之外，发包人不再承担支付任何违约金、补偿金或赔偿金等经济责任。

十二、不可抗力因素：

发包人、承包人任何一方由于不可抗力，不能按约履行合同时，双方可协商另行确定履行时间，各不承担违约责任；若合同已无需继续履行则双方无条件解除合同，各方损失自行承担。

十二、争议解决方式：

本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成时双方同意向发包人住所地人民法院提起诉讼。因此产生的诉讼费、律师费、差旅费等由败诉方承担。

十三、其他条款：

1、未尽事宜，双方可另行签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

2、本合同由第一部分合同条款、第二部分澄清文件（如有）、第三部分委托文件、第四部分承诺函（如有）组成及第五部分合同附件如前后内容不一致，以顺序在前的为准。

十四、合同文本及效力:

本合同壹式陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，均具有同等法律效力。

| 发包人名称：(盖章) _______________________ | 承包人名称：(盖章)_______________________ |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

合同签订时间：      年      月      日

合同签订地点：  深圳市

第二部分 委托文件

关于置地公司办公用房改造及项目公司办公场所

装修工程的委托函

__________________:

我司拟委托贵司承担_________________________________________，合同金额暂定为人民币____________万元(含税）。其中暂列金额人民币_________万元，安全文明施工措施费人民币__________万元，净下浮率__%。

请贵司收到此函后组织人员尽快开展工作,并与我司联系协商签订合同事宜。

此函。

___________________________________

年   月  日

- 第三部分 投标承诺函

- 第四部分 合同附件

附件1

履约评价

1、本办法以乙方的实际工作为根据，通过量化的方式对其工作进行全面检查考核，以提高乙方合同履约工作整体质量。

2、 甲方有权在实施阶段根据具体情况对此考核办法进行修订、补充和完善，乙方应无条件根据修订后的考核办法接受考核。

3、考核工作由委托人牵头， 乙方应配合检查考核，无条件接受检查考核结果，并不会因此提出任何延期、索赔的要求，

4、评分细则

（1）每个类别根据各评分项目规定的评分细则进行打分。

（2）每个评分项目的打分不得超过该项目的标准分，每个项目的扣分按评分项目直至扣到零分为止。

6、考核时间及金额

考核评分结果与结算款挂钩：乙方按照甲方确认的报价清单完成工程施工，并经甲方验收合格。 若逾期未组织考核，则默认本阶段考核结果为合格。

7.考核款的支付及违约金扣除

履约考评结果≥80 分，按照合同结算条款约定，正常支付结算金额97%的款项，无扣款；履约考评结果 60（含）-80 分，按照合同结算条款约定，扣除结算金额97%的5%后支付剩余款项（即支付97%结算金额的95%）；履约考评结果＜60 分视为不合格，如考核不合格，按照合同结算条款约定，扣除结算金额97%的10%后支付剩余款项（即支付97%结算金额的90%）。

附件2：

廉政责任协议

甲方： 深圳市龙岗区城投置地开发有限公司

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目工程质量达到国家有关规定，根据国家有关的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告 知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向乙方索要或接受现金、有价证券、通讯工具、交通工具、高档办公用品及其它物品。

（二）不得在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不得参加乙方安排的宴请及其他消费活动。

（四）不得要求、暗示和接受乙方为个人装修房屋及为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游等提供方便。

（五）其配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）不得串通乙方人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄虚作假，谋取私利。

（八）不得肢解工程、指定工程分包单位。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送现金、有价证券、贵重物品。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

（三）不得以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。

（四）不为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）不得串通甲方人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，谋取私利。

（六）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

（七）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲方监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同一式捌份，由甲执陆份，乙方各执贰份，具有同等法律效力。

甲 方（公章）：                           乙方 （公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

授权委托人（签字）：                      授权委托人（签字）：

2026年   月   日                          2026年   月   日

附件3：

安全生产责任书

为在 置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程实施 过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方深圳市龙岗区城投置地开发有限公司 与乙方        特此签订安全生产协议：

# 一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行《建设工程施工合同》中的有关安全要求，督促、检查乙方做好安全生产工作。

2．负责工程施工的统筹协调工作，做好物业管理单位、园区企业协调工作  。

3．传达中央及地方有关安全生产的精神，听取乙方安全生产工作汇报，负责对乙方进行安全生产评比（纳入履约考评范围）。

# 二、乙方职责

1．在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个工程中，乙方应该对整个工程的施工安全管理负全责。

2．乙方的一切行为都必须遵守中国现行法律、法规和当地条例；严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程施工承包合同中的有关安全要求。

3．坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构，落实安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。务必保证项目施工的各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4．建立健全安全生产责任制。要求从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责；现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备注册安全主任一名和安全员若干，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生；在任何时候均应采取各种合理的预防措施，防止其员工或社会上其他人员发生的违法行为，并维持治安和保护本工程及其附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

5．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

6．组织对各施工现场安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各种安全隐患。

7．乙方在任何时候都应制定或采取各种合理的预防措施，防止其员工、各施工人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

8．乙方必须具有行业主管部门颁发的安全生产证书，参加施工与管理的人员，都必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程。对于施工单位从事电气、起重、高处作业、焊接等特殊工种的人员，需要求经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作 现象时，乙方项目经理必须承担管理责任。

9．对于易燃易爆的材料除应要求专门妥善保管之外，还应要求配备有足够的消防设施，所有保管、施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

10．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方应随时组织检查各施工现场劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

11．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期组织检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

12．项目施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须组织制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。

14．在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰园区企业及群众的生产、生活和通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由乙方承担一切责任和费用。

# 三、安全生产责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

甲 方（公章）：                           乙方 （公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

授权委托人（签字）：                      授权委托人（签字）：

2026年   月   日                          2026年   月   日

# 附件4：

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

年    月   日

第四章  投标文件格式

- 基本情况资料

- 1.提供营业执照复印件

- 2.资质证书复印件

- 3.法定代表人证明书及身份证复印件（详见附件模版）

- 4.（如有）法定代表人授权委托书及身份证复印件（详见附件模版）

- 承诺函（详见附件模版）

- 龙岗区进一步规范政商交往行为告知书，提供法定代表人或者法定代表人授权人签字版（详见附件模版）

- 资信与方案要求（按招标文件要求提供）

- 报价人认为需要加以说明的其他内容

置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程

投标文件

投   标   人：                          （全称）（盖章）

法定代表人或授权代理人：                      （签字）

日        期：　　　　年     月    日

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：2026  年  月  日

单位名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人（本人签字或盖章）：

附：法定代表人性别：                年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       单位性质：

成立时间：

附：法定代表人的身份证复印件：

| 身份证正面 | 身份证背面 |
| --- | --- |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

法人授权委托书

本人XX（身份证号码：XX）系XX公司法定代表人，现授权委托XX（身份证号码：XX）为我的代理人，负责置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程的投标工作。

代理人对上述投标过程中签署的文件，我均予以承认。由此引起的一切经济法律纠纷均由我承担。

代理人对上述文件的签署，我均予以承认。由此引起的一切经济法律纠纷均由我承担。

授权期限：XX年X月X日至XX年X月X日。

代理人无转委托权。特此委托！

| 代理人身份证： |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证背面 |

|  | 代 理 人（本人签字）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（本人签字或盖章）： |
| XX公司（盖章） |  |
| 年 月 日 |  |

投标承诺函

致招标人: 深圳市龙岗区城投置地开发有限公司

为了确保本工程相关工作顺利进行，我方将严格执行建设工程招标投标管理的法律法规，并完全接受置地公司办公用房改造及项目公司办公场所装修工程的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标。所报下浮率为    %，总价为      万元，按招标文件要求承包本项目工作。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）

2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，给贵方造成的损失，贵方有权要求我方进行赔偿。

3、我方完全理解和接受招标文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何项目投标资格的处理。

4、一旦我方中标，将保证在收到委托函后 30 日内，与贵方按招标文件、委托函中的内容签订合同文件，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的委托函和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、按规定完成本项目服务工作，质量达到合格标准。

7、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人（单位公章）：

单位地址：

邮政编码：          电话：        传真：

年   月   日

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

年   月   日