三棵松项目勘察和基坑支护设计、海科兴项目光伏施工等招标代理服务

公开招标（自主）文件

一、项目名称：三棵松项目勘察和基坑支护设计、海科兴项目光伏施工等招标代理服务

二、项目概况

1.三棵松土地整备利益统筹项目12-17地块工程勘察

建设单位：深圳市深龙置业发展有限公司

预估合同金额：158万元

发包内容：主要包括初勘、详勘、物探、地形测绘、控制点测量等。

2.三棵松土地整备利益统筹项目12-17地块基坑支护设计

建设单位：深圳市深龙置业发展有限公司

预估合同金额：30万元

发包内容：基坑支护设计。

3.海科兴园区屋面分布式光伏项目施工

建设单位：深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司

预估合同金额：850万元

发包内容：利用园区A、B、C、D、E、J栋建设分布式光伏项目。拟选用645Wp单晶硅电池组件，共计安装3191块，直流侧装机总容量为2058.195kWp，建设高度为2.4米。

三、主要服务内容：负责上述三个项目的招标代理及相关服务，并垫付评标专家的评审、交通及误餐等费用（后续由中标单位向各项目中标人据实收取）。

四、投标报价上限价：暂以各项目预估合同金额为取费基数，依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文），三个项目合计招标代理投标报价上限为8.139万元。投标人在限价范围内，自主报价。按照（1-中标价/投标上限价）计取投标下浮率。

五、合同签订要求：按照计取的投标下浮率，针对三个项目分别计算招标代理服务暂定合同价款，由中标供应商与相应建设单位分别签订招标代理服务合同。

六、响应单位资格要求

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人资格企业或合伙制企业或其他组织。（提供营业执照复印件）

2.本项目不接受联合体投标。

七、评审方法

定性评审，票决定标。经评审小组在有效投标人中比选，推荐得票最高的为中标单位。

如出现成交候选人放弃中标等情形的，将按照评分情况从高到低依次递补，对于递补结果招标人将另行公示。

八、评审要素

投标报价、投标人类似工程业绩、项目负责人类似工程业绩、履约评价、实施方案，详见附件。

九、服务费用的支付

（一）结算原则

以各项目公开招标中标价为取费基数，依据计价格〔2002〕1980号文、发改价格〔2011〕534号文及成交供应商所报下浮率进行结算。

（二）付款方式

中标供应商协助招标人完成相应标段公开招标工作（以取得中标通知书为准），并按招标人要求完整移交相应标段全部招投标资料后，招标人支付相应标段招标代理服务合同总价的85%（合同总价按本合同约定的结算原则确定）；在招标人组织完成对被中标供应商的履约评价，且合同结算审核完成后，招标人支付剩余招标代理服务合同价款。

（三）履约评价

按照《深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司工程建设项目合同履约评价管理办法》执行，采用一次性履约评价方式。

考核评定：由项目小组组成履约考核小组，项目合作期满后按照评分表进行履约评价。

考核费的支付：

1、评价结果为70分（含）以上时，支付合同总金额的10%；

2、评价结果为60分（含）以上70分（不含）以下时，甲方将扣除合同总金额的5%，不予支付；

3、评价结果为60分（不含）以下时，视为乙方未正常履约，甲方将扣除合同总金额的10%，不予支付。

九、响应文件要求

（1）本次公告时间从2026年3月31日—4月8日止，响应承包商应于4月8日18:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交或邮寄到龙岗区中心城腾飞路创投大厦2203室（联系人：罗工，0755-28992028），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回给响应承包商。

（2）响应文件包含承诺函、委托人要求提供的资料等，详见附件要求。

（3）本次递交响应文件截止时间后，若有效响应单位不足3家的，则发布二次公告，若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，则拆封响应文件继续评审，有效响应单位仅有1家的，则直接选定承包单位。

十、公开招标（自主）结果公示

递交响应文件截止后，委托人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定承包单位后将在龙岗区城投集团官网进行公示。

特别说明：

1、资格不符合要求的投标人不能进入比选程序。

2、所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为承包单位后按公告约定与委托人签署合同。

- 3、投标文件编制要求

- （1）胶装成A4或A3幅面（A3禁止竖版）文本的，A4幅面厚度一般不超过50mm,A3幅面厚度一般不超过20 mm，超过的建议分册处理，A3封面禁止使用硬材质封面。

- 2.文件在编制时,每本文件自封面开始从“1”编写页号，一般单面文字材料在右下角编写页号，双面书写的文字材料，正面在右下角编号，背面在左下角编号。

- 3.投标时应同时提交投标文件纸质文件与PDF扫描文件（载体为光盘或者U盘），扫描文件内容必须与其对应纸质文件一致，扫描文件应清晰、端正、完整、不失真。

深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司

2026年3月31日

附件一：响应文件一览表

响应文件要求一览表

| 序号 | 文件名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况资料 | 提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件加盖公章。 |
| 2 | 承诺函 | 报价不得超过投标报价上限价，保留小数点后2位，加盖公章。 |
| 3 | 龙岗区进一步规范政商交往行为告知书 | 提供法定代表人或者法定代表人授权人签字版，并加盖公章。 格式见后附件。 |
| 4 | 资信与方案要求 | 按“资信与方案要求”提供。 |
| 5 | 报价人认为需要加以说明的其他内容 | 如有。 |

备注：以上提供资料均须加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。

附件2：资信与方案要求

资信与方案要求

| 序号 | 要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人施工类公开招标工程业绩 | 近5年，投标人具有3项或以上施工类公开招标代理业绩。（以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的，则不予统计此项业绩） （证明资料为相关合同，应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、合同金额等信息，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。） |
| 2 | 投标人工程服务类公开招标工程业绩 | 近5年，投标人具有3项或以上工程服务类公开招标代理业绩。（以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的，则不予统计此项业绩） （证明资料为相关合同，应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、合同金额等信息，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。） |
| 3 | 项目负责人类似工程业绩 | 近5年，项目负责人具有3项或以上建设工程公开招标代理业绩（以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的，则不予统计此项业绩。） （证明资料为合同关键页等证明文件扫描件，须体现合同签订时间、合同签订金额和项目负责人任职信息等，如无法体现任职信息，需提供业主证明等证明材料。） |
| 4 | 履约评价 | 近5年，投标人有3项或以上招标代理相关履约评价（评价结果合格或以上）。 证明材料：履约证明等扫描件（应包含工程名称、评价单位名称、被评价单位名称、评价结论、评价单位盖章等，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料），以履约证明上载明的时间为准，未体现履约评价时间的，则不予统计此项履约。一个项目的履约评价只计1项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。 |
| 5 | 实施方案 | 投标人结合自身情况，依据本招标文件要求，编写招标代理服务实施方案。根据项目实际情况，方案应包含服务需求任务分解情况、资源投入、进度计划及管控、档案整理等方面。 |

附件三：承诺函

承诺函

致委托人：深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司

为了确保三棵松项目勘察和基坑支护设计、海科兴项目光伏施工招标代理工作顺利进行，我方将严格遵守涉及的相关法律法规，并完全接受三棵松项目勘察和基坑支护设计、海科兴项目光伏施工招标代理服务采购的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

- 根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以    万元（为本次三个项目的招标代理服务费合计金额），按照委托人要求承包本次三个项目招标代理工作，并签署服务合同。否则，我方愿意承担任何风险。

- 一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。

- 我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换投标时的项目团队（注册执业人员），如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于投标时承诺条件。

- 如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：

签署日期：    年    月    日

附件四：

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签字盖章）：

年  月  日