附件

龙岗区房屋市政工程参建单位深化落实“两制”管理工作指引

为全面深化龙岗区房屋市政工程建设领域用工实名制和工资分账制管理（以下简称“两制”管理），进一步优化项目“两制”管理自查自纠工作，落实各参建单位保障工资支付主体责任，有效推动保障工资支付核心制度执行，预防和化解劳资纠纷，根据《保障农民工工资支付条例》《深圳市建设工程项目人员实名制管理办法》及相关配套制度，结合我区实际，特制定本工作指引。

- 一、落实分包单位直接责任

- （一）设置劳资管理员。各分包根据管理需求，设置兼职或专职劳资员，负责落实好本分包单位用工管理责任，配合总包单位落实项目“两制”管理相关工作。

- （二）规范“一人一档”管理。依法依规招用工人，规范签订劳动合同、进退场确认书，收集农民工身份证、银行卡复印件，做好农民工“一人一档”工作。其中劳动合同一式两份，由分包单位和农民工各执一份。分包单位制作劳动合同签收表，农民工亲自签收劳动合同，并将上述资料形成用工台账（用工资料参考模板详见附件1），报送至总包单位审核确认，统一备案管理，总包、各分包单位在项目现场需保存全部班组的用工资料。

- （三）按月报送工资支付资料。分包单位与施工总承包签订书面农民工工资委托支付协议，约定委托其支付农民工工资。每月1日前按分包或按班组制作整理上月农民工考勤表、工资表、花名册表等资料（参考模板详见附件2）。资料由对应工人签字确认，相应的分包单位盖章，分包单位的负责人、劳资专管员以及班组长签字确认。每月5日前上交总包单位审核上月工人工资。

- 二、压实总包单位兜底责任

- （一）配备实名制智能管理设备。工程项目开工进场前10个工作日内，施工单位应根据施工区域实际情况和管理需求，各工地至少配备一套含北斗定位功能的实名制考勤设备，每人配置一顶基础版智能安全帽（具体使用要求详见附件3），绘制工地电子围栏。运用电子围栏、AI考勤功能及智能安全帽等实名制科技管理手段。

- （二）强化用工实名制“白名单”管理。施总包单位在“两制”平台规范建立完善班组，动态做好班组管理。严格执行“未实名登记不得进场”要求，所有在场人员必须纳入“两制”平台白名单管理，由总包单位牵头落实管理责任，确保现场人员与“两制”系统白名单人员一致。

- 1.足额配备劳资专管员。施工现场按每500名工人配备1名专职劳资专管员的标准配置，不足500人的至少配备1名，负责项目“两制”日常管理工作。在“两制”平台规范建立班组，完善班组长信息，如实落实好工人分班组管理；整合各分包单位劳资员力量，每个新进场分包劳资员接受至少一次“两制”相关业务培训。总包劳资员每月统计一次各分包/班组工资发放情况，并做好统计清单归档备查。

- 2.提升技术防控能力。充分应用人脸识别AI算法的考勤设备、智能安全帽，高效排查未实名登记入场情况，确保考勤数据真实有效。

- 3.加强动态排查管理。劳资专管员依托“两制”平台，对照分包单位提供的用工台账，联合施工员每日统计各班组工人到岗情况，精准排查未录入平台人员，发现问题须在当天完成系统信息更新；人员发生变更（新进、退场、岗位调整）的，24小时内完成平台信息更新。

- （三）加强实名制考勤管理。施工总承包单位劳资专管员应利用实名制系统对进出场人员进行校验，强化实名制考勤，保证人员考勤达标（项目经理每月考勤率不低于80%，其他六大类关键管理人员每月考勤率不低于60%），每日农民工考勤率（当日施工考勤人数/白名单人数）不低于60%，每个进场施工农民工均需落实实名制考勤打卡。充分发挥安全员、施工员、门卫保安等现场一线管理作用，每日至少安排一名人员在实名制出入口进行值班值守，现场监督制止不打卡、代打卡、虚假考勤等情况。

（四）完善合同数据采集。施工总包单位在项目“两制”平台建立后，3个工作日之内将施工总包合同扫件上传至“两制”平台，并在平台正确填报合同关键信息；在劳务分包合同、工人简易合同签订后的五个工作日之内，将对应扫描件上传“两制”平台。及时有效完善合同数据，便于规范化管理及主管部门第一手数据采集。

- （五）保障工资按月足额支付。施工总包单位在收到分包单位报送的工资支付资料后，结合项目本月实际施工用工情况审核分包报送资料真实性及完整性，重点校核分包工人工资足额报送情况，在3个工作日内，对分包提供的考勤表、工资表进行现场公示，工人无异议后，按照人工费拨付要求，足额向建设单位申请人工费用，并在每月22日前通过农民工工资专用账户直接将工资按月足额支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。总包单位因违法分包、工资代发不及时、实名制管理不到位等导致的拖欠农民工工资，由施工总承包单位兜底清偿。工程建设项目转包以及分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行兜底清偿，再依法进行追偿。

（六）加强专业工程兜底管理。针对存量项目（建设单位此前已单独发包的专业工程），建设单位要加强专业工程分包管理，按照相关要求及时内向主管单位发函申请“两制”账号，将专业工程纳入“两制”平台，施工单位严格落实“两制”管理，源头预防化解欠薪问题。对依法应当总包分包的专业工程，总包单位应当全面兜底管理，并依法依规代发工人工资。针对新建项目，建设单位严禁将单位工程违法肢解发包，不得要求施工总承包单位将承包范围内的建设工程分包给指定单位，不得采用与总承包单位、分包单位签订“三方协议”的方式变相指定分包单位，不得将施工总合同内的工程款直接拨付给分包单位，确保工程发包合法合规、管理责任清晰明确，切实保障农民工劳动报酬权益。

- （七）规范机械设备操作工人工资支付管理。施工单位严格按照《龙岗区工程建设领域机械设备操作工人工资支付指引》（详见附件4），从“规范场前管理、加强过程控制、强化退场监督”等3个方面，规范龙岗区工程建设领域机械设备操作工人工资支付工作，通过租赁合同费用划分明确、严格落实实名制管理、按月足额代发工人工资等方式，预防和化解因机械设备租赁费和操作工人人工费混同产生的劳资纠纷，推动机械设备操作工人工资支付问题的有效解决。

- 三、履行监理单位监督责任

- 监理单位对各参建单位“两制”工作履行监督责任，将“两制”落实情况纳入日常监理范围。

（一）强化人工费核查工作。每月审核施工单位报送的人工费时，重点复核人工费用申请金额是否满足工资支付需求；每次审核施工单位报送的进度款时，重点复核工资拨付比例是否符合合同约定要求。上述情形不符合要求的及时退回施工单位并督促整改，对复核结果负责。

- （二）开展“两制”专项检查。每月至少组织1次“两制”管理专项检查，检查内容包括现场人员实名登记打卡率、考勤记录、工资表、工资发放凭证等，形成检查记录，由施工单位签字确认。同时监理单位在每月工资发放完成后，现场对不同分包单位、不同班组工人随机抽查足额收到工资的情况，按照工资发放人数1000人以下抽查不少于10名工人、1000人以上抽查人数不少于发放工资人数的1%的要求抽查，将抽查情况记录在当月监理日志并在监理例会上进行通报。

- （三）加强督促整改和隐患报告。发现施工单位未落实“两制”管理要求的，及时下发整改通知，督促限期整改；整改不到位的，立即向建设单位和行业监管部门报告。

- （四）加强关键岗位履职监督。对关键岗位管理人员到岗履职情况进行核查，发现项目经理、项目总监等人员考勤率不达标或人证不符的，及时向建设单位和行业监管部门报告。

- 四、夯实建设单位首要责任

- （一）书面合同强制约定。建设单位需将“两制”管理要求、劳资纠纷处置机制、人工费用拨付比例及周期、劳资纠纷处置要求等纳入招标文件、施工合同条款内容，明确施工单位的责任和义务。

- （二）按月足额拨付人工费。建设单位需统筹落实经费保障，根据合同约定按月按比例将人工费用足额拨付至农民工工资专用账户：房建项目的基础施工、主体施工、装饰装修施工、收尾阶段每月拨付比例分别不少于工程款的8%、30%、18%、20%；市政项目（含水务项目）每月拨付比例不少于工程款的13%；其他工程项目的工程中的人工费用参照15%-20%的范围。以上比例若不能满足按月足额发放工人工资要求，建设单位根据工资发放需求，应当在拨付人工费时相应提高拨付比例。人工费用拨付周期不得超过1个月；政府、国企投资项目，建设单位在项目开工前应按照不低于施工合同总价10%的比例拨付预付款，其中将不低于施工合同总价1%的金额作为人工费用预付款一次性拨付到工资专用账户，其余合同约定有预付款的项目，其中将不低于施工合同总价1%的金额作为人工费用预付款一次性拨付到工资专用账户。建设单位会同监理单位加强对施工总承包单位工资支付情况的监督，发现未足额发放的及时督促整改并上报行业监管部门。

（三）严格合同履约评价。政府投资、国企投资项目的建设单位，需严格按照《龙岗区建设工程承包商履约评价实施细则》（以下简称《细则》），组织开展承包商履约评价管理。

- 1.对施工单位“两制”落实情况、工资支付保障制度执行情况及欠薪处置情况进行履约评价，未按合同约定履行的，按规定给予相应处罚；违反《细则》第十七条、第十八条规定的，给予履约“不合格”评价，并上传深圳市承包商履约评价管理系统。将履约评价结果、评价等级作为政府投资、国企投资项目评标定标的重要参考因素，对履约评价“不合格”的投标单位，审慎选择合作。

- 2.督促施工总承包单位建立分包单位履约评价机制，相关履约评价结果报建设单位备案，评价结果作为分包单位后续合作准入的重要依据。

（四）强化关键岗位履职刚性约束

项目经理、总监、安全负责人、技术负责人等关键岗位人员是保障工程质量安全、落实用工管理责任、筑牢工资支付防线的核心关键。建议项目建设单位在招标文件及施工合同中，对上述关键岗位人员的在岗履职标准、任职资格要求、岗位更换限制条件、擅自更换或脱岗失责的违约惩戒措施作出明确刚性约束，政府、国企项目建设单位要将项目更换关键岗位情况纳入履约评价，确保项目关键岗位全过程监管责任闭环落实。

- （五）建立劳资纠纷调处机制。工期1年以上的工程项目，由建设单位牵头在项目部建立劳资纠纷调解委员会，在明显位置设置固定办公点、悬挂铭牌、公布投诉电话和邮箱，指定1名项目管理人员担任负责人，明确建设、施工、监理、分包单位及工人代表在纠纷处理中的职责，并在项目部公示栏进行公示，建立纠纷快速响应机制，力争将纠纷化解在项目部，避免矛盾扩大化。

- 五、实行“两制”穿透式监管

区住房和建设局、区人力资源局、区建筑工务署、各街道办等相关单位严格落实《龙岗区工程建设领域劳资纠纷治理优化工作方案》，以党建引领提升劳资纠纷治理效能。属地街道要牵头在信访频发或劳资隐患较大的工程项目建立“党建引领综合治理室”，贯穿式源头治理劳资纠纷。各单位要加强联动，重点落实好以下穿透式监管：

- （一）强化全流程穿透式监管。区住房建设局内部各职能部门联动，以报建联动审查、日常检查、预售资金解除及竣工验收与工资结清挂钩为抓手，加强工程建设全流程穿透式监管。在项目招标、报建阶段，核查招标文件、施工总包合同中对工程款节点支付、人工费按月拨付条款；区质安站在日常检查中，重点核查设备配备、关键岗位人员考勤、工资支付等情况；房地产项目申请预售资金解除监管时，需核查项目“两制”落实情况及工资支付情况，对存在欠薪情形的项目，暂不予解除监管。

- （二）推动白名单插入式监管。各街道办应依托“两制”平台建立在建项目定期巡查检查机制，深入项目现场全面源头掌握项目用工白名单及工资支付情况，做好排查预警，并建立风险隐患台账。区质安站在日常巡查中，对“两制”落实不到位的项目，随机抽查在场工人的实名登记信息、考勤记录及工资发放流水，核实平台数据与实际情况是否一致；每次抽查人数不少于5人，发现未实名登记、考勤造假、工资未足额发放等问题的，责令限期整改，并纳入重点监管名单。

- （三）规范施工劳务企业管理。区住房建设局全面加强施工劳务企业用工管理，对劳资频发、履约评价不达标的已备案企业劳务企业记录在档，加强事中事后核查；对非属地劳务企业存在的问题，抄报至属地行业监管部门予以处理；引导劳务龙头企业“专精特新”发展，培育优质施工劳务企业。

- （四）加大预警处置与违规惩戒力度。区住房建设局、区建筑工务署、各街道办应依托“两制”平台，对项目基础信息不完整、考勤率不达标、人工费用拨付滞后、工资发放异常等情况实时预警，责令相关责任单位在7日内完成整改；项目存在逾期未整改或整改不到位导致劳资纠纷投诉的，由区住房建设局采取通报批评、信用扣分、黄色警示、锁定资质、提请停标、停工整改等措施。对“两制”落实不到位引发欠薪投诉的，按照相关规定严肃处置，并将处置结果纳入企业信用评价。

（五）源头穿透化解处置劳资纠纷。对未竣工的在建在监项目，在施工现场张贴投诉二维码，源头收集欠薪线索情况，充分整合区质安站监督执法力量，各监督小组按照各自所属监管项目投诉线索情况，第一时间组织相关参建责任单位调处化解，针对重大劳资欠薪案件，可报区住建局相关职能部门介入协同调处，切实将欠薪隐 患“发现在初始、解决在萌芽、化解在一线”。

附件：1.用工管理台账资料

2.工资支付参考模板

3.龙岗区住房和建设局关于加快智能安全帽和AI智能摄像头推广应用的通知

4.龙岗区工程建设领域机械设备操作工人工资支付指引