2026年南湾街道林地薇甘菊防治工作报价清单
	项目名称
	防治地点
	防除方式
	单价（元/亩）
	面积（亩）
	金额（元）

	2026年南湾街道林地薇甘菊防治服务
	南湾街道吉厦、厦村、下李朗、南岭村社区指定林地（具体图斑位置以采购人提供矢量数据为准）
	人工防除
	
	184
	

	
	
	化学防除
	
	183.99
	

	合计
	367.99
	

	备注
	本报价为全包价，含人工、药品、设备、交通、税费、验收配合等所有费用。

一、防治要求

1.防治次数：2026年内完成2次全面防治，时间节点分别为8月31日前（第一次）、10月31日前（第二次），11月15日前完成查漏补缺。

2.质量标准：防治图斑内薇甘菊残存率＜1%，周边15米范围内无明显危害。

二、项目人员、设备、药品要求

1.人员要求：企业需配备不少于5名从事林业有害生物防治作业的人员。

2.设备要求：具备相应的防治器械,要求配备多种物理防治器械（配备割草刀、镰刀、割草机等物理清除工具）及常用喷雾器机动高压喷药机（担架式）不少于2台，背负式机动喷雾器不少于3台。

3.药品要求：使用的薇甘菊防治药剂必须“三证”齐全（农药登记证、农药生产批准证、产品标准证），不可使用替代药物。


联系人：               联系电话：                                  填表单位：（加盖单位公章）
