全球智能硬件谷一期可行性研究任务书

一、项目概况：全球智能硬件谷（AI Hub）选址龙城街道嶂背片区，致力建设集研发办公、智慧工厂、创新平台及生活配套于一体的全球顶尖智能硬件产业基地。
本次研究范围为项目一期，用地面积约22万平方米，总建筑面积约97万平方米（预估指标，最终以规划调整后的为准）。项目建设投资约64亿元（预估指标，最终以委托人确认为准）。
二、主要工作内容：可研报告主要包括但不限于以下内容：
（一）项目及企业概况；
（二）项目建设背景和必要性；
（三）市场分析；
[bookmark: _GoBack]（四）项目选址与建设条件分析；
（五）项目建设方案及运营方案；
（六）项目融资与财务方案(含税筹章节)；
（七）项目影响效果评价；
（八）项目风险和管控方案；
（九）研究结论和建议。
备注：
1.本次可行性研究工作可视需分阶段出具成果，分别用于项目公司设立及投资决策。
2.若相关成果需组织专家评审，评审费用已包含在合同总价内，委托方不再另行支付。
三、期限及成果要求：合同签订后，自委托方通知服务方开展项目成果编制之日起10个工作日内提供初步成果，自委托方通知服务方出具正式报告后10个工作日内提供正式成果（含带链接的EXCEL电子测算表格及word版电子报告）。
四、服务酬劳的支付
（一）支付节点
1.成果初稿通过委托方初步审核，服务方提出书面申请，经委托方确认后支付合同总金额的30%；
2.项目成果文件通过专家评审并根据专家意见修改完成，服务方提出书面申请，经委托方确认后支付合同总金额的30%；
3.服务方完成最终成果报告并经委托方确认后支付合同总金额的30%；
4.完成合同履约评价以及合同最终结算后，根据履约评价结果一次性支付剩余金额。
（二）履约评价
在服务完成后启动履约评价，根据履约评价得分支付，履约考核评价为合格或以上等级的，支付全部；履约考核评价为不合格的，不予支付。服务方参与投标、签订合同视为接受委托方的单方履约评价结果，同意由委托方根据单方履约评价结果支付履约考核评价费。
