附件1：
湾东智管公司2026-2027年度安全技术服务项目概况
	
1、 基本情况
深圳市湾东智慧园区管理有限公司于2025年下半年被定位为集团资产管理平台和新能源投资建设运营平台，目前在管园区约152万平方米，管辖范围涵盖创投大厦、智慧家园、龙城工业园、海科兴产业园、工业软件园及零星物业等产业载体，安全管理整体呈现风险点位多、覆盖范围广、专业类型杂、管控难度大的特点。目前，公司内部已设立工程管理部（安全办）承担公司安全管理职能，但专业安全技术配置薄弱，缺乏结构安全、消防安全、电气安全等专项专业能力，仅能开展日常基础巡查，难以满足系统化、专业化、标准化的全域安全管控要求，安全管理工作存在明显短板和薄弱环节。
二、主要内容及要求
（一）服务内容要求
1.协助公司安全管理部门开展日常安全检查和隐患排查治理工作，对检查发现问题整理成文字资料，提出书面整改意见，每周排查不少于1次。
2.结合公司经营及园区运营特点，协助完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，开展风险辨识、评估分级，编制风险清单、管控措施及岗位风险告知卡，动态更新风险管控资料。
3.协助开展日常安全台账记录、资料整理、归档管理，协助编制安全通知、工作方案、工作总结、专项汇报等各类安全管理文书，满足日常管理、监管检查及审计归档要求。
4.协助公司安全管理部门做好安全宣传教育培训工作，服务年度内提供4次安全培训，每次培训不低于1小时，培训课件需在培训前先获得公司认可后方可开展。
5.按照安全生产方面法律法规和标准等，结合公司实际经营情况，协助建立健全安全生产管理体系，协助修订完善公司安全生产标准化管理制度。 
6.提供全年常态化安全管理、政策解读、现场管控、租户安全治理等技术咨询和合规指导，协助公司规范日常安全管理工作。
7.服务期内协助策划、组织、指导开展不少于2次应急演练，完善演练方案、现场实施、总结复盘，形成完整演练台账资料，健全公司应急处置体系。
8.协助对园区运营单位、物业单位、承租企业的安全生产进行监督考核。
[bookmark: _GoBack]9.完成发包人交办的其他安全生产技术服务及辅助管理工作。
（二）服务时间要求
要求安排一名安全工程师每周在公司坐班开展工作，时间为2天（具体为每周四-每周五）；全程驻场配合公司开展日常安全隐患排查整治、资料梳理、现场答疑等工作，保障安全技术服务响应及时性、工作落地实效性。
（三）服务成果要求
1.要求每季度以安全技术服务公司名义按月汇总形成月度安全工作小结、隐患治理分析报告，梳理当月安全管理重点、问题短板及下月管控建议，确保日常工作可量化、可追溯。
2.梳理、完善、更新公司安全生产全套台账资料，统一资料格式、规范归档标准，形成完整的日常管理、隐患治理、教育培训、应急管理、考核监管、专项整治台账体系，满足监管检查、国企审计、上级督查及资产资料留存要求。


