
全球智能硬件谷可行性研究服务
公开招标（自主）文件

[bookmark: _Toc509669685]一、项目名称：全球智能硬件谷可行性研究服务 
[bookmark: _Hlk93911571]二、项目概况：全球智能硬件谷（AI Hub）选址龙城街道嶂背片区，致力建设集研发办公、智慧工厂、创新平台及生活配套于一体的全球顶尖智能硬件产业基地。
本次研究范围用地面积约22万平方米，总建筑面积约97万平方米（预估指标，最终以规划调整后的为准）。
三、研究范围和主要工作内容：
可研报告主要包括但不限于以下内容：
（一）项目及企业概况；
（二）项目建设背景和必要性；
（三）市场分析；
（四）项目选址与建设条件分析；
（五）项目建设方案及运营方案；
（六）项目融资与财务方案(含税筹章节)；
（七）项目影响效果评价；
（八）项目风险和管控方案；
（九）研究结论和建议。
备注：
1.本次可行性研究工作可视需分阶段出具成果，分别用于项目公司设立及投资决策。
2.若相关成果需组织专家评审，评审费用已包含在合同总价内，委托方不再另行支付。
四、投标报价上限价：本次投标报价上限价（最高限价）为28.99万元（含专家评审费，若需）。
五、报价要求：响应单位在此限额下自行报价；成交供应商的响应报价即为最终合同价（固定总价合同）。
六、响应单位资格要求
1.具有独立法人资格的实体，或具有独立承担民事责任能力的其他组织；
2.持有工程咨询单位资信证书或房地产估价机构备案壹级证书。
3.提供全国投资项目在线审批监管平台备案截图。
4.不接受联合体投标。
七、评审方法
评标方法采用综合评分法。由委托人自行组建评审小组在有效响应单位中比选，推荐得票最高的为成交供应商。（综合评分表详见附件）
八、服务酬劳的支付
（一）支付节点
1.成果初稿通过委托方初步审核，服务方提出书面申请，经委托方确认后支付合同总金额的30%；
2.项目成果文件通过专家评审并根据专家意见修改完成，服务方提出书面申请，经委托方确认后支付合同总金额的30%；
3.服务方完成最终成果报告并经委托方确认后支付合同总金额的30%；
4.完成合同履约评价以及合同最终结算后，根据履约评价结果一次性支付剩余金额。
（二）履约评价
在服务完成后启动履约评价，根据履约评价得分支付，履约考核评价为合格或以上等级的，支付全部；履约考核评价为不合格的，不予支付。服务方参与投标、签订合同视为接受委托方的单方履约评价结果，同意由委托方根据单方履约评价结果支付履约考核评价费。
九、响应文件要求
（1）本次公告时间从2026年8月10日—8月14日止，响应承包商应于8月14日18:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交到龙岗区中心城腾飞路创投大厦2203室（联系人：罗工，0755-28992028），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回给响应承包商。
（2）响应文件包含承诺函、委托人要求提供的资料等，详见附件要求。
（3）本次递交响应文件截止时间后，若有效响应单位不足3家的，则发布二次公告，若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，则拆封响应文件继续评审，有效响应单位仅有1家的，则直接选定承包单位。
十、公开招标（自主）结果公示
递交响应文件截止后，委托人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定承包单位后将在龙岗区城投集团官网进行公示。
特别说明：
1、资格不符合要求的投标人不能进入比选程序。
2、所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为承包单位后按公告约定与委托人签署合同。
3、投标文件编制要求
（1）胶装成A4或A3幅面（A3禁止竖版）文本的，A4幅面厚度一般不超过50mm,A3幅面厚度一般不超过20 mm，超过的建议分册处理，A3封面禁止使用硬材质封面。
2.文件在编制时,每本文件自封面开始从“1”编写页号，一般单面文字材料在右下角编写页号，双面书写的文字材料，正面在右下角编号，背面在左下角编号。
3.投标时应同时提交投标文件纸质文件与PDF扫描文件（载体为光盘或者U盘），扫描文件内容必须与其对应纸质文件一致，扫描文件应清晰、端正、完整、不失真。

深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
[bookmark: _GoBack]2026年8月10日


附件一：任务书
全球智能硬件谷可行性研究任务书

一、项目概况：全球智能硬件谷（AI Hub）选址龙城街道嶂背片区，致力建设集研发办公、智慧工厂、创新平台及生活配套于一体的全球顶尖智能硬件产业基地。
本次研究范围用地面积约22万平方米，总建筑面积约97万平方米（预估指标，最终以规划调整后的为准）。
二、主要工作内容：可研报告主要包括但不限于以下内容：
（一）项目及企业概况；
（二）项目建设背景和必要性；
（三）市场分析；
（四）项目选址与建设条件分析；
（五）项目建设方案及运营方案；
（六）项目融资与财务方案(含税筹章节)；
（七）项目影响效果评价；
（八）项目风险和管控方案；
（九）研究结论和建议。
备注：
1.本次可行性研究工作可视需分阶段出具成果，分别用于项目公司设立及投资决策。
2.若相关成果需组织专家评审，评审费用已包含在合同总价内，委托方不再另行支付。
三、期限及成果要求：合同签订后，自委托方通知服务方开展项目成果编制之日起10个工作日内提供初步成果，自委托方通知服务方出具正式报告后10个工作日内提供正式成果（含带链接的EXCEL电子测算表格及word版电子报告）。





附件二：响应文件一览表

响应文件要求一览表
	序号
	文件名称
	要求说明

	1
	基本情况资料
	提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件加盖公章。

	2
	承诺函
	报价不得超过投标报价上限价，保留小数点后2位，加盖公章。

	3
	龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
	提供法定代表人或者法定代表人授权人签字版，并加盖公章。
格式见后附件。

	4
	企业实力
	根据附件综合评分表要求的证明材料提供。

	5
	报价人认为需要加以说明的其他内容
	如有。


备注：以上提供资料均须加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。



附件三：承诺函
承诺函

致委托人：深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
为了确保本项目工作顺利进行，我方将严格遵守本项目涉及的相关法律法规，并完全接受全球智能硬件谷可行性研究服务采购的所有内容及要求，为此作出如下承诺：
1、 根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以    万元，按照委托人要求承包本项目工作，并签署服务合同。否则，我方愿意承担任何风险。
2、 一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。
3、 我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换投标时的项目团队（注册执业人员），如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于投标时承诺条件。
4、 如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
（2）履约评价评定为合格及以下；
（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；
（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。
承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：
签署日期：    年    月    日


附件四：
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。
一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。
二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。
三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。
四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。
五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。
六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。
七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。
八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。
九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。
十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。
上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签字盖章）：

   年  月  日


附件五：综合评分表
综合评分表
	[bookmark: _Hlk17297611]序号
	评审
项目
	评审标准
	证明材料
	分值

	1
	报价
得分
	采用低价优先法计算，投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标总价)×10分
评标过程中，不去掉报价中的最高报价和最低报价。
	提供响应报价
	10分

	2
	同类业绩情况
	2021年1月1日起，具有房屋建筑类项目可行性研究经验的，投资额10亿（不含）以上每增加1个得8分；投资额2亿至10亿（含）每增加1个得3分。
最多得25分。
	提供相应合同文件或委托方证明
	25分

	3
	拟安排的项目负责人情况（仅限1人）
	1、项目负责人具有副高级以上工程或经济类职称证书，得4分，没有不得分；
2、项目负责人持有有效注册咨询工程师(投资)证书，得3分，没有不得分；
3、项目负责人持有有效注册一级造价工程师证书，得3分，没有不得分。
	提供的相应证明材料
	10分

	4
	拟安排的项目负责人情况（项目负责人除外）
	项目团队成员不少于5人，需提供团队人员清单，未达人数要求的该项不得分，在此基础上：
1、团队成员持有有效注册咨询工程师(投资)证书的，每提供1个得3分；
2、团队成员持有有效注册一级造价工程师证书，每提供1个得3分；
3、团队成员具有中级以上工程或经济类职称证书，每提供1个得2分。
同一人员满足多项要求的不得重复计分，以上累加计分，满分15分。
	提供的相应证明材料
	15分

	5
	服务方案
	针对本项目工作内容的理解是否全面、准确，提出的技术思路是否达到技术要求，进行横向比较评分：
1.宏观环境研究和建设必要性分析技术思路，分值10分，优得7-10分、中得4-6分、差得1-3分；
2.市场分析及运营方案技术思路，分值15分，优得10-15分、中得6-10分、差得1-5分；
3.投融资与财务方案技术思路，分值15分，优得10-15分、中得6-10分、差得1-5分。
	提供服务方案
	40分

	合计
	100分

	拟推荐成交候选供应商（原则推荐评审综合得分最高的单位）
	


备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进行计算；
      2.若出现拟推荐成交候选供应商票数相同的情况，以未推荐上述单位的评审专家对并列第一的候选供应商既定打分排序作为最终选定依据。
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