[bookmark: OLE_LINK12]附件二：
深圳城市轨道地下空间智算中心暨AI推理应用产业园规划调整研究工作任务书
一、项目背景
深圳城市轨道地下空间智算中心暨AI推理应用产业园(暂定名，以下简称“项目”)拟选址位于龙岗区宝龙街道，周边主要以高尔夫+住宅区+工业园区为主，初步意向选址用地面积约 0.8公顷，拟建内容包括设备用房、研发用房、配套用房等，拟建设规模约 2.0万平方米。
二、工作内容
根据项目选址范围、用地功能及建设规模需求，结合项目周边建设条件、土地征转情况等，开展法定图则调整工作，确定合理的项目规划用地功能、容积率、配套设施、空间控制等要求；按照法定图则调整编制技术指引要求，开展交通影响、市政承载力专项分析；负责法定图则调整各阶段报审材料制作及技术对接工作；负责法定图则调整公众展示；负责法定图则调整各阶段成果数字化汇交工作。
主要内容如下：
	阶段
	核心目标
	主要工作
	服务内容

	规划调整

	确定规划、用地指标

	编制规划调整报告、启动规划调整、征求意见、公众展示、规划批复
	1.负责编制规划调整研究报告； 
2.负责法定图则调整各阶段报审材料制作及技术对接工作； 
3.按照《法定图则调整编制技术指引》要求，开展交通影响、市政承载力专项分析；
4.负责规划调整过程中各职能部门意见的处理与解释工作； 
5.负责规划调整各阶段空间数据汇交处理及汇交工作；
6.负责协调规划调整公众展示工作。



三、工作成果
[bookmark: OLE_LINK4]所有成果应满足深圳市相关法规及标准规范的要求，应符合城市规划行政主管部门有关规划成果报批和管理的要求。各阶段提交成果除政府相关部门需要数量外需另提供委托方不少于1套纸质文件及一份电子文件，其中最终成果文件应不少于4套纸质文件及1份电子文件。
四、服务期限要求
合同签署后6个月内完成工作成果的交付与验收（不包括政府主管部门排会和审查时间），具体工作节点以委托方及各主管部门要求为准。服务方需密切配合委托方，根据委托方需求及时提交相关文件，配合委托方与政府相关部门协调沟通。
五、费用支付与履约考核
1.合同签订后，服务方提出工作计划书，委托方支付至合同总额的20%；
2.项目相关研究成果通过龙岗区规资局专题会审议和党组会审批，服务方提出书面申请，委托方支付至合同总额的90%；
3.剩余合同价的10%为履约考核评价费，服务方根据履约考核评价结果进行支付，在服务完成后启动履约评价，根据履约评价得分支付，履约考核评价为合格或以上等级的，支付全部；履约考核评价为不合格的，不予支付。服务方参与投标、签订合同视为接受委托方的单方履约评价结果，同意由委托方根据单方履约评价结果支付履约考核评价费。
[bookmark: _GoBack]备注：公示费包含在报价内；在合同履行期间，如因委托方需要或项目推进要求，需对相关阶段性成果或最终成果组织专家评审的，相关评审费用（若有）包含在报价之内，委托方不另行支付。
