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[bookmark: _Toc509669684]第一章  公开招标（自主）公告
[bookmark: _Toc509669685]一、项目名称：深圳建筑产业生态智谷总部基地一期二单元15、16层办公用房提升工程造价咨询
二、项目概况：项本工程主要是对深圳建筑产业生态智谷总部基地一期1栋二单元15及16层，五单元3层、六单元半地下一层局部区域（深圳市龙岗区建筑科技公司）办公用房进行装修，总装修建筑面积约为4477平方米，其中二单元15及16层为办公室，五单元3层为档案室，六单元半地下一层局部区域为食堂。
主要建设内容包含室内装修、水电安装、暖通工程、办公网络信息系统、机房设备、会议系统、标识标牌等内容。
估算总投资671.55万元。
三、工作内容：
全过程造价咨询服务。
四、投标报价上限价：6.97万元
五、报价要求：投标人在投标报价上限价范围内，自主报价；以 600 万为基数，按费率报价。
六、投标人资格要求：
1.企业资信要求：标人须为中华人民共和国境内注册成立的独立法人或合伙制企业或者其他组织；企业经营范围须有：造价咨询业务；
2.项目负责人资格要求：具有一级造价工程师资格；
3.不接受联合体投标。
七、评审方法：定性评审，票决定标。
八、评审要素：投标报价、投标人类似工程业绩、项目负责人类似工程业绩、履约评价、投标人诚信、实施方案
九、支付方式及结算原则：
（1）付款方式：完成招标控制价编制后，支付至暂定合同价的50%，剩余款项待结算审核后支付。
（2）结算原则：采用费率合同，以施工招标控制价乘以费率作为结算价。
十、招标公告地址
龙岗区城投集团官方网站
十一、响应文件要求：
[bookmark: _GoBack]1.本次公告时间从2026年8月14日—8月25日止，响应承包商应于8月25日15:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交到龙岗区中心城腾飞路创投大厦2210室（合约造价部，联系人：邹工，15820472526），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回给报价人。
2.响应文件包含承诺函、委托人要求提供的资料等，详见公开招标（自主）文件。
3.本次递交响应文件截止时间后，若有效响应单位不足3家的，则发布二次公告（原则不少于一次公告发布时间的50%），若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，则拆封响应文件继续评审，有效响应单位仅有1家的，则直接选定承包单位。
十三、公开招标（自主）结果公示
递交响应文件截止后，委托人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定承包单位后将在龙岗区城投集团官方网站进行公示。
开标时间：截标时间之后，具体以招标人时间安排为准。
开标地址：深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司会议室




特别说明：1.资格不符合要求的投标人不能进入比选程序。
2.所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为承包单位后按公告约定与委托人签署合同。
3.公开招标（自主）评审后，如承包单位放弃中选资格或者拒不签订合同的，委托人可以从资格审查合格的其他投标单位中采用原评审方法，由原评审小组确定承包单位。

             深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
                                2026年8月14日


[bookmark: _Toc306716052]第二章　投标须知
[bookmark: _Toc509669687][bookmark: _Toc15270]一、投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量单位
1.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。
1.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.3公开招标（自主）文件中所出现的日期为自然日，货币单位为人民币。
2.投标有效期
2.1投标有效期60天。在此期间，所有投标均保持有效。
3.投标费用
投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无承担相应的义务和责任。
4.踏勘现场
本项目不组织现场踏勘。


[bookmark: _Toc18627][bookmark: _Toc509669688]二、投标文件的递交
5.投标文件要求
5.1投标文件的密封和标记
5.1.1投标文件1正4副，1个密封袋密封。将密封包装好的投标文件密封袋上注明工程名称、招标人、投标人名称、时间等，并在密封袋的封口处和标签上应加盖投标人公章，同时1正4副投标文件封面加盖公章及骑缝章。
5.1.2投标文件若未按规定进行密封及标志，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。
5.2一次公告后，递交资审文件或资格审查合格投标人少于3家的，重新发布公开招标（自主）公告（原则不少于一次公告发布时间的50%）。二次公告后，递交资审文件或资格审查合格投标人数量不足3家的，将按定标规则横向对比后选取1家；递交资审文件或资格审查合格投标人数量不足2家的，将进入直接委托程序。
5.4迟交的投标文件
招标人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

[bookmark: _Toc512][bookmark: _Toc509669689]三、开  标
6.开标
6.1招标人计划在龙岗区中心城腾飞路创投大厦深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司会议室开标，并邀请评标委员会委员和监督小组成员参加。
6.2开标会由招标人主持。
6.3开标会结束，相关资料送交评标委员会。

[bookmark: _Toc509669690][bookmark: _Toc23872]四、资格审查
7.资格审查按以下规定进行
7.1资格审查由评标委员会负责。
7.2评标委员严格对照公开招标（自主）要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。
[bookmark: _Toc509669691]7.3全部投标人的资格审查材料审查完毕后，评标委员会出具资格审查报告。资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续公开招标（自主）投标程序。

[bookmark: _Toc31878]五、评标
8.评标委员会和评标
8.1评标委员会的组建：招标人依法组建评标委员会，负责该公开招标（自主）项目的评标活动。
8.2评标委员会的职责：评标委员会应根据公开招标（自主）文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审。评标委员会根据公开招标（自主）文件的规定直接确定中标人。
8.3评标委员会的原则：评标活动应遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。评标委员会的评审应实行少数服从多数的原则，经评标委员会成员实名表决半数以上通过的评标结果有效。
8.4招标人应向评标委员会提供以下资料，供评标使用：
(1)公开招标（自主）文件，包括公开招标（自主）文件的补充、修改或澄清文件；
(2)其他评标必需的资料。
9.投标文件的澄清和对答辩人的要求（此次不要求）
9.1可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
9.2投标人委派的答辩人应符合以下条件：
9.2.1拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人拟派往本公开招标（自主）项目的项目负责人、其法定代表人或者法定代表人委托代理人。
9.3要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人的，将根据公开招标（自主）文件规定作出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。
10.评标方法
评标委员会对进入评标环节的全部投标文件进行评审，给出评审意见，评委采用投票方式推荐综合评价最优的1名投标单位为中标候选人。
11．投标人的推荐
11.1评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。按为“优”项数多少选取排名第一(且得票超过半数以上)的投标人作为中标候选人.如得优数量一致不能满足要求，则根据评审人对本项目的理解，再次投票确定中标候选人。
[bookmark: _Toc509669692]11.2本次公开招标（自主）如果评标委员会已推荐投标人，无论随后出现何种情形，招标人在本次公开招标（自主）中不再接受另外的投标人，除非重新组织公开招标（自主）投标。

[bookmark: _Toc31188]六、签订合同
12.中标通知
招标人应在确定中标人后，发出委托函。委托函是本公开招标（自主）项目合同的组成部分。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出委托函。
13.签订合同
招标人和中标人应当按在委托函发出30日内，依据公开招标（自主）文件和中标人的投标文件订立书面合同。

投标文件一览表
	序号
	文件名称
	要求说明

	1
	基本情况资料
	提供营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件（如有）

	2
	承诺函
	格式附后

	3
	龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
	提供法定代表人或者法定代表人授权人签字版
格式见后附件

	4
	资信与方案要求
	按“资信与方案要求”提供

	5
	商务标
	按要求提供

	6
	报价人认为需要加以说明的其他内容
	如有







[bookmark: _Toc509669694][bookmark: _Toc306716037][bookmark: _Toc151020524]资信与方案要求
	序号
	要素名称
	有关要求或说明

	1
	投标人类似工程业绩
	投标人提供：
2023年1月1日至今，投标人类似工程业绩（不超过3项，若超过3项，招标人仅对前3项业绩进行复核及统计，以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的，则不予统计此项业绩）
（证明资料为相关合同，应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、合同金额等信息，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。）

	2

	项目负责人类似工程业绩
	投标人提供：
2023年1月1日至今，项目负责人类似工程业绩（不超过3项，若超过3项，招标人仅对前3项业绩进行复核及统计，以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的，则不予统计此项业绩。）
（证明资料为合同关键页等证明文件扫描件，须体现合同签订时间、合同签订金额和项目负责人任职信息等，如无法体现任职信息，需提供业主证明等证明材料。）

	3
	履约评价
	投标人提供：
2023 年 1 月 1 日至今，类似工程合同履约情况；（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项
履约进行复核及统计）。
证明材料：履约证明等扫描件（应包含工程名称、评价单位名称、被评价单位名称、评价结论、评价单位盖章等，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料），以履约证明上载明的时间为准，未体现履约评价时间的，则不予统计此项履约。一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。。

	4
	投标人诚信
	提供通过“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为查询截图。
（证明资料为相关查询结果截图）

	5
	实施方案
	投标人结合自身情况，依据本招标文件要求，编写本项目造价咨询服务实施方案。包括预算编制、过程管控、结算审核阶段重难点分析及对策、常见错误分析及对策等内容。






第三章  合同文件
合同编号：

建设工程造价咨询
委托合同




	工程名称
	：
	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期二单元15、16层办公用房提升工程

	工程地点
	：
	深圳市龙岗区

	委托人
	：
	深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司

	咨询人
	：
	 





第一部分协议书
委托人：深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
咨询人：           

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况：
工程名称：深圳建筑产业生态智谷总部基地一期二单元15、16层办公用房提升工程
工程地点： 龙岗区
工程规模:本工程主要对深圳建筑产业生态智谷总部基地一期1栋二单元15及16层，五单元3层、六单元半地下一层局部区域（深圳市龙岗区建筑科技公司）办公用房进行装修，总装修建筑面积约为4477平方米（具体以房源实际测绘面积为准），其中二单元15及16层为办公室，五单元3层为档案室，六单元半地下一层局部区域为食堂。
主要建设内容包含室内装修、水电安装、暖通工程、办公网络信息系统、机房设备、会议系统、标识标牌等内容。
估算总投资671.55万元。
二、咨询工作内容:
本工程全过程造价咨询服务范围包括但不限于：
（1）方案阶段成本估算；
（2）招标清单和招标控制价编制；
（3）结算审核；
（4）工程洽商，变更及合同争议的鉴定与索赔；
（5）提出各阶段造价控制目标及措施，收集整理投资数据，动态投资控制，提交月度成本报告；
（6）其它与本工程造价咨询相关的工作等内容。

三、咨询酬金：
咨询酬金：
1、含税金等费用，本项咨询酬金合同价（暂定）为人民币（大写）：  （小写）￥：  万元。
2、造价咨询计取方式：
（1）计价标准：依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号、深发改〔2011〕1211号）；
	咨询项目名称
	最高收费标准

	
	100万元以内
	101-500万元
	501-1000万元
	1001-5000万元
	5001万元-1亿元
	1亿元以上

	施工阶段全过程造价控制
	12‰
	11‰
	10‰
	9‰
	8‰
	7‰


（2）取费基数暂按600万元；
（3）下浮率：%；
（4）计费过程：〔100×12‰+（500-100）×11‰+（600-500）×10‰〕×（1-xx%）=万元
3、造价咨询费的结算方式：本项目结算金额以经确认的施工图预算价（不含设计费、工程保险费、土方弃置受纳费）为计算基数，按照造价咨询费合同价计费原则计取。

四、咨询工作期限：
本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。
五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：
1、建设工程造价咨询合同通用条款；
2、建设工程造价咨询合同专用条款；
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、在合同条款相互冲突的情况下，合同效力的解释的优先顺序为：
1、本协议书，2、合同履行过程中双方后签署的补充和修改文件，3、补充条款，4、合同专用条款，5、合同通用条款。

八、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

九、委托人向咨询人承诺，按照本合同专用条款约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

十、本合同一式十五份，具有同等法律效力，其中正本二份，双方各执一份，副本十三份，委托人执九份，咨询人执四份。
（以下无正文）
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	发包人：(公章)深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
	承包人：(公章) 

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	组织机构代码：
	组织机构代码：

	地址：
	地址：

	邮政编码： 
	邮政编码：

	法定代表人：             
	法定代表人：
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	委托代理人：
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	电话：

	传真：                   
	传真：

	电子信箱：              
	电子信箱：

	开户银行：               
	开户银行：

	账号：                  
	账号：

	经办人：
	经办人：

	合同签订时间：2026年 8 月  日
	




第二部分  委托文件

第三部分通用条款
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是节假日的，以节假日次日为时间的最后一天，时限最后一天的截止时间为24时。
第二条本合同适用中国的法律、法规和规章，合同双方当事人可以在专用条款中约定适用的具体法律、法规、规章和工程造价计价办法。
第三条本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条咨询人按合同协议书中约定的范围实施咨询工作。应当保证委派符合项目咨询义务要求的专业人员，按照国家及地方法律法规、政策、技术规范要求，全面完整履行合同。并且承担因委派人员怠于履行合同或者业务能力不足以正确履行合同而造成的不利后果。
咨询人应向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括营业执照及承担本合同业务的注册造价工程师证书及专业人员名单、咨询工作计划、质量控制制度等。
第五条咨询人在履行本合同期间，应当按委托人的要求提供服务，保质、按时完成工程造价咨询工作。第六条委托人及第三人提出与本咨询工作有关的问题并要求进行核对时，咨询人应在约定的时间内给予书面答复或核对。
第七条在履行合同期间或合同终止后，未征得委托人书面同意，不得向任何第三人泄露与本工程有关的保密资料，不得与本项目有利害关系的第三人接触或者向其披露与本合同有关的任何信息。

委托人的义务
第八条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调工作，为咨询人工作提供外部条件。
第九条委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关的全部资料。
第十条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十一条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
第十二条委托人应按时向咨询人支付咨询酬金。
咨询人的权利
第十三条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，咨询人具有以下权利：
1、咨询人在履行咨询工作过程中，如委托人提供的资料不明确时，可要求委托人补充资料，由此造成的咨询时间延误，咨询人应及时提交书面说明及证明材料，经委托人书面确认后相应顺延。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题并进行核对。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
第十四条由于委托人的原因使咨询人的工作受到延误或增加了额外工作内容，咨询人应及时将具体原因、影响、拟顺延期限及新增费用书面报委托人确认。未经委托人事先书面确认工作范围、费用及工期的，咨询人不得据此主张顺延或额外酬金。
委托人的权利
第十五条委托人有下列权利：
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造与经济损失的，委托人掌握证据证明或咨询人主管单位认定属实的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第十六条咨询人应当认真履行咨询合同中约定的咨询工作，并对其出具的咨询工作文件的真实性、有效性、完整性和准确性负责。由于咨询人的原因使委托工作延误或有重点疏忽造成不利后果的，委托人有权要求咨询人承担违约责任，赔偿损失。
第十七条咨询人未全面、完整履行合同约定项下的全部义务，咨询人应当承担违约责任。
第十八条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，如果该赔偿导致委托人不必要的各种费用支出，包括律师费等等，咨询人则应当补偿。
委托人的责任
第十九条委托人向咨询人提供的全部资料，应对资料的真实性、准确性和有效性负责。
第二十条委托人未履行合同约定的义务，应承担相应的责任，给咨询人造成损失时，应赔偿咨询人的损失。
第二十一条委托人向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，如果因该赔偿或其他要求导致咨询人的额外费用的支出，委托人则应补偿。
咨询酬金
第二十二条咨询酬金应按照建设工程造价咨询合同协议书中约定的方法计取，并按约定时间和数额支付。
第二十三条委托人超过约定时间不支付咨询酬金，委托人应从约定应付之日起向咨询人支付应付酬金的同期贷款利率标准的利息。
第二十四条委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书7日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十五条支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
合同生效、变更与终止
第二十六条本合同自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。
第二十七条咨询人无正当理由未完成咨询工作时，委托人向咨询人发出未尽义务的通知。若委托人发出通知后7日内咨询人没有实质性并且为委托人接受的解释，则委托人可在通知发出21日后向咨询人发出终止工程造价咨询委托合同的通知，合同即行终止，咨询人承担违约责任。
第二十八条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。
第二十九条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十条委托人和咨询人履行完毕本合同全部义务，咨询人向委托人提交符合合同约定的咨询工作文件，委托人按合同约定支付全部咨询酬金后，除本合同保密条款继续生效，本合同即告终止。
其他
第三十一条因本咨询工作的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第三十二条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的本咨询工作范围以外的，经委托人同意认可，其费用由委托人承担。
第三十三条咨询人在本咨询工作过程中提出的合理化建议，委托人采纳并得到经济效益，委托人应按专用条款中的约定给予奖励。
第三十四条除委托人同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受本咨询合同约定以外的与本咨询工作有关的任何报酬。
咨询人不得参与对委托人利益相冲突的任何活动。
争议的解决
第三十五条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如协商不成，可提交有关主管部门调解；如调解仍未能达成一致意见时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第四部分专用条款
第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、《深圳市建设工程价格信息》、深圳市有关定额消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条咨询人指派造价工程师   负责本项目咨询业务，其主要职责（以委托人委托的咨询服务类型为准）：
4.1方案阶段成本估算阶段
4.1.1工作内容：方案阶段成本估算和扩初阶段概算审核；
4.1.2具体要求：
4.1.2.1质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定审核概算，并对概算进行补充和完善。概算审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否少计，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。
4.1.2.2时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到初步设计图纸、地勘报告、送审概算书等资料后 15  天内完成概算审核工作。
4.1.2.3提交成果文件：概算审核详细说明三份原件，审核后的概算软件电子文件一份。
4.2施工图设计阶段
4.2.1工作内容：编制或审核建设工程预算，协助完成预算审计工作。
4.2.2具体要求：
4.2.2.1质量要求：对计价依据及图纸的完整性进行审核；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的3%；若由相关部门审定预算，则预算造价与相关部门审定价相比，核减率应控制在5%以内。
4.2.2.2时间要求：自接到施工图纸、地勘报告、施工组织设计、施工图会审纪要、政府部门或委托人批复的概算等资料后 30天内完成工程预算编制工作。
4.2.2.3提交成果文件：预算书三份，预算软件电子文件一份。
4.3施工招标阶段
4.3.1工作内容：负责编制工程量清单及建设工程标底价，并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单、提供主要设备清单及单价；协助编制招标文件；提供标准工期的咨询意见；按要求提交钢筋算量工作；参与招标答疑，负责审核投标报价和商务标澄清，并提供详细的造价分析报告；参与施工合同谈判，协助合同签订。
4.3.2具体要求：
4.3.2.1质量要求：工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，并正确地描述分部分项工程的项目特征；工程量计算准确，无重大失误；标底价格合理，以招标划分的标段作为该项考核指标的基本单位，缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的3%；若由相关部门审定标底价，则标底价与相关部门审定价相比，核减率应控制在5%以内。
4.3.2.2时间要求：
对于工程造价在2000万元以内的，自接到招标施工图纸等资料后20天内提交工程量清单及标底；
对于工程造价在2000万元-5000万元的，自接到相关资料招标施工图纸等资料后25天内提交工程量清单及标底；
对于工程造价在5000万元以上的，自接到相关资料招标施工图纸等资料后30天内提交工程量清单及标底。
4.3.2.3提交成果文件：工程量清单及标底各四份，计算底稿及电子文件各一份、本工程主要材料清单（本工程主要材料是指某种材料价款总额达到合同价款的8%及以上的材料，这里的主要材料还包含下表列明的用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，也属于主要材料）。
4.4项目实施阶段
4.4.1工作内容：对招标工程量清单（含招标文件澄清、补遗等）与按招标范围内施工图计算工程量之间可能存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况的复核；进度款审核；审核工程变更，并根据合同判断该项变更是否应纳入工程结算；参加工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料，根据工程需要到工地现场解决有关造价事宜。
4.4.2具体要求：
4.4.2.1质量要求：工程量计算准确，严格审核工程变更和进度款支付，做好项目实施过程中的投资控制，按委托人统一格式建立工程变更造价管理台账及预警控制点，动态掌握是否超合同价或计划建安费并及时告知该项目的造价人员。
4.4.2.2时间要求：
对于单项变更造价在20万元以内的，自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后3天内完成变更审核工作；
对于单项变更造价在20万元-50万元的，自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后5天内完成变更审核工作；
对于单项变更造价在50万元以上的，自接到相关资料施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后8天内完成变更审核工作，并协助委托人完成备案工作。
4.4.2.3提交成果文件：变更造价审核书四份。
4.5结算阶段
4.5.1工作内容：审核工程竣工结算项目的建安费用及其他费用，其中建安费用中包括主体、基坑支护及管线迁改等费用，其他费用中包括监理、勘察、设计、测量、施工图审查及检测等费用，按相关部门有关要求整理汇总结算资料，协助完成结算审计工作；按委托人档案管理要求整理工程竣工结算资料，结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析。
4.5.2具体要求：
4.5.2.1质量要求：
a、在接到委托人通知后第2天安排人员至委托人接收结算资料，及时检查结算资料的完整性和有效性，包括：招标文件、投标文件、施工合同、施工图、竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、工程量确认表等）以及工程验收资料等；
b、严格按照合同条款进行结算审核工作：严格审查工程量、材料价差、定额套用、设计变更单价的确定是否符合合同约定、工程量是否按设计图完成、工期是否按合同约定如期完成、各项索赔费用能否纳入结算范围等。尤其是要严格审查设计变更，应对比竣工图与施工图，核对招标范围内工程的完成情况，重点计算因设计变更减少或取消部分，以防施工单位只计算设计变更增加部分，而不计算设计变更减少部分，对在结算审核过程中出现有争议的问题应及时和委托人造价人员联系解决；
c、造价咨询单位审核的结算价与相关审计部门审定价相比，核减率应控制在5%以内。
4.5.2.2时间要求：
对于结算价在2000万元以内的，自接到相关资料后20天内完成结算审核工作；
对于结算价在2000万元-5000万元的，自接到相关资料后30天内完成结算审核工作；
对于结算价在5000万元以上的，自接到相关资料后40天内完成结算审核工作。
4.5.2.3提交成果文件：结算审核书及结算核对确认表各三份，结算审核说明书二份，电子文件一份。
4.6委派固定的相关专业造价员参与本项目的造价管理工作，包括现场工程例会、材料设备厂家调研及工程变更优化设计核算造价等。造价员的具体要求如下：具有较强的沟通、协调能力，熟悉《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及深圳市定额消耗量标准并有相关工作经验，能熟练操作办公应用软件、CAD绘图软件、深圳斯维尔算量及计价软件。委派的造价人员需自行携带电脑及相关办公设备，包含基本办公软件及与工程相关的套价及算量软件。

第六条咨询人应在委托人要求的时间 内对委托人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条本合同需要咨询人保密的资料内容和保密期限：详见补充条款

第九条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料：  /   
提供资料时间：/

第十条委托人应在 7 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条委托人授权的本咨询工作代表，姓名，其主要职责：负责本项目的咨询业务、与咨询人进行联系、沟通及协调。联系方式：

第十四条因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：
额外工作内容：另行约定
酬金计算方法及支付：另行约定

第十七条咨询人未履行合同约定的义务，应承担的责任：赔偿给委托人造成的直接或者间接经济损失。

第十八条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，补偿委托人因此导致委托人如下各项费用支出：延长工期的损失、业务费用、交通费用、咨询顾问费、律师费等等及其它因此而发生的额外费用。

第二十条委托人未履行按时付款的合同约定的义务，应承担的责任：无

第二十一条委托人向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，补偿因此导致咨询人如下各项费用支出：无

第二十二条委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金，具体支付比例与履约考核分段评价结果相对应：
完成施工图预算编制并经委托人书面确认后，咨询人提交等额合法有效增值税专用发票且不存在应扣减款项后支付至暂定合同价的50%，剩余款项待本合同结算完成后支付。
第二十五条双方同意用 人民币 支付酬金，按 /  汇率计付。

第二十七条咨询人无正当理由未完成咨询工作时，咨询人承担的违约责任及委托人支付咨询酬金的方式： 详见补充条款 

第二十八条因变更或解除合同使一方遭受损失的，责任方按如下方法赔偿对方损失：详见补充条款

第三十三条咨询人在咨询工作过程中提出的合理化建议，委托人采纳并得到经济效益，委托人奖励办法如下：无

第三十五条本合同在履行过程中如果发现争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如协商未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，选择下列一种方式解决；
□提交深圳仲裁委员会仲裁
☑向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼

第五部分补充条款
一、咨询人应当履行的义务具体包括：
1、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前提供相关资料并征得委托人同意，委托人将按合同约定进行履约记录。
2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将记入不良履约行为记录，对委托人造成损失的，承担相应的违约责任。
3、对委托的造价业务及与此相关的一切事宜有保密义务，必须严格保密。未经委托人书面同意，咨询人及职员不得向任何第三人以任何形式披露与本次委托事项有关的内容及资料。保密义务自相关信息披露之日起至该信息依法公开或委托人书面解除之日止；属于商业秘密的，保密义务长期有效。
4、除委托人组织核对造价咨询业务工作外，咨询人任何人员不得与承包单位进行任何接触，否则，应当向委托人承担相应的违约责任。
5、因承担咨询任务而产生的一切技术成果和知识产权，其所有权归属委托人。咨询人应按委托人要求交付完整成果及可编辑源文件，并保证成果不侵犯任何第三方合法权益；如使用咨询人既有材料，咨询人应确保委托人享有永久、免费、不可撤销的使用权。
二、履约评价
按照《深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司工程建设项目合同履约考核实施细则》执行，采用一次性履约评价方式。
三、违约责任
1、在各个阶段，咨询人应按照专用条款第四条约定的时间完成各项造价咨询工作，若咨询人不能按合同规定的时间内完成各项咨询任务，则每逾期一天，扣合同咨询酬金的2‰，本项累计罚款不超过合同咨询酬金的10%。若由于“第三人”的原因导致咨询人无法在规定时间完成咨询任务的，咨询人应在知悉后2个工作日内作出书面解释，说明具体影响并提供证明材料，经委托人书面确认，履行期限可按实际影响合理顺延。咨询人未及时通知或未采取合理减损措施的，不得主张顺延。
2、咨询人审核结算造价（以招标划分的标段作为该项考核指标的基本单位）与相关部门审定价相比较，由于咨询人工程量计算错误、定额套用错误、应使用合同单价未使用、应采用信息价未采用、未执行施工合同条款的原因超过审定价的±5%，按超过部分造价的1%给予咨询人罚款，按次累计计算；但本项累计罚款不超过合同咨询服务酬金的10%。
3、由于咨询人原因，在施工过程中发现招标工程量清单与招标施工图纸计算工程量产生了缺漏项、套错项、多算或少算的情况（因施工图纸设计深度不足、材料尺寸标注不清、缺少详图及相关说明等造成咨询人无法准确计量计价的，不计入“错漏项、套错项、多算或少算”的情况），并经核实，该缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）超过施工合同价的3%的，则委托人按其超过部分工程造价的1%给予咨询人处罚，按次累计计算，但本项累计罚金不超过合同咨询酬金10%。
4、若咨询人未经委托人同意私自更换项目咨询业务的代表及项目组专业人员，按每人每次罚款 2000 元，按次累计计算，但本项累计罚款不超过合同咨询酬金的10%。
5、若咨询人泄露委托人要求保密的内容，或与承建单位有任何不正常接触的，每次处以 10000 元罚款，按次累计计算，但本项累计罚款不超过合同咨询服务酬金的10%。并应当向委托人承担违约责任，触犯法律的应当承担相应的法律责任；
6、咨询人在履行本合同期间，应当严格履行本合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
7、咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致本合同不能全部或部分履行，咨询人应当承担责任，造成经济损失的，应当向委托人进行赔偿。
8、除委托人书面同意外，咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。否则，其取得的一切报酬应当归结委托人，造成经济损失的，应当向委托人进行赔偿。
9、咨询人未经同意转包本合同全部或部分义务的，视为咨询人违约，应当承担违约责任，如造成经济损失的，应当向委托人进行赔偿。
10、若咨询人存在上述第6—9条行为或情况，则每次违约都应记一次不良行为记录，累计三次委托人可无条件解约，且不影响其追究咨询人违约责任和损失赔偿责任。
五、其它
1、因政府决定终止本合同项目时，若咨询人已经开展本合同约定的工作，在收到委托人要求解除合同的通知后咨询人应在委托人要求的时间内提供实际已完成工作的书面证明文件，双方应按照实事求是的原则根据咨询人完成工作的工作量和工作质量核对咨询人实际已发生的费用并达成一致意见，委托人予以适当补偿。若双方对补偿的具体数额意见不一致，可按本合同专用条款35条约定解决。
2、咨询人依据本合同，并在履行本合同过程中取得的、以各种形式固定的一切技术成果，包括并不限于各种报告书，均归属于委托人。未经委托人书面许可，咨询人不得以任何形式利用该等成果（上级行政主管部门检查除外）。否则，应当向委托人承担违约责任。
3、未经委托人的书面同意，咨询人不得转让本合同约定的一切权利和义务。不得将本合同约定的任务分包或转包第三人。
4、咨询人需按照委托人要求配合进行多项目工程量清单及招标控制价汇总工作。

附件1：
履约评价
	合同名称
	
	承 包 商
	

	合同编号
	
	组织单位
	

	评价类型
	
	评价时间
	年   月   日

	序号
	分项内容
	满分值
	评 价 指 标
	分值分配
	得分

	一  
	机构人员配备
	10
	
	

	1
	项目负责人
	4
	配备有固定的项目负责人，且项目负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平
	4
	

	
	
	
	配备有基本固定的项目负责人，且项目负责人具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平
	2
	

	
	
	
	配备的项目负责人不固定，或项目负责人无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差
	0
	

	2
	专业配置
	3
	配备人员的专业满足合同或招标文件要求且各专业人员稳定
	3
	

	
	
	
	配备人员的专业基本满足合同或招标文件要求且专业人员相对稳定
	1
	

	
	
	
	配备人员的专业不能满足合同或招标文件要求，或各专业人员不稳定
	0
	

	3
	人员数量
	3
	配备人员的数量满足合同或招标文件及造价咨询工作的实际要求并能及时到位
	3
	

	
	
	
	配备人员的数量基本满足合同或招标文件及造价咨询工作的实际要求并能到位
	1
	

	
	
	
	配备人员的数量不能满足合同或招标文件及造价咨询工作的实际要求，或不能到位
	0
	

	二
	履约质量
	65
	
	

	4
	概算编制与审核
	5
	全面、系统、准确、认真
	5
	

	
	
	
	基本全面、系统、准确、认真
	3
	

	
	
	
	不全面、不系统、不准确、不认真
	0
	

	5
	工程量清单编制与审核
	5
	清单项目齐全、分类清楚、无漏项，工程量准确率在97%以上（不含97%）
	5
	

	
	
	
	清单项目基本齐全、分类比较清楚、无重大漏项，工程量准确率在95%以上
	3
	

	
	
	
	清单项目不齐全、分类不清楚、有重大漏项，工程量准确率在95%以下（含95%）
	0
	

	6
	预算（标底、控制价）编制与审核
	5
	与审定价比较，误差率小于3%（含3%）
	5
	

	
	
	
	与审定价比较，误差率小于5% 
	3
	

	
	
	
	与审定价比较，误差率大于5% （不含5%）
	0
	

	7
	设计图纸造价疑问提出与复核
	5
	能够认真负责地复核设计图纸，准确地提出造价疑问，并形成详细的图纸疑问联系单
	5
	

	
	
	
	基本能够负责地复核设计图纸，相对准确地提出造价疑问，并形成基本详细的图纸疑问联系单
	3
	

	
	
	
	不能够认真负责地复核设计图纸，不能够准确地提出造价疑问，提出的图纸疑问联系单未能具体项目针对性
	0
	

	8
	造价分析与控制
	5
	能够按合同要求主动地配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制，认真负责地复核计量支付申请、工程变更、现场签证、工程款支付，及时主动地发现并报告任何可能影响成本控制的事项并提出详细的改善建议
	5
	

	
	
	
	基本能够按合同要求配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制，相对负责地复核计量支付申请、工程变更、现场签证、工程款支付，主动地发现并报告任何可能影响成本控制的事项并提出改善建议
	3
	

	
	
	
	不能够按合同要求配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制，不能够负责地复核计量支付申请、工程变更、现场签证、工程款支付，不能够发现并报告任何可能影响成本控制的事项和提出相关改善建议
	0
	

	9
	编制或审核概（预）算的资料支撑
	5
	能够按造价原则对未明确信息价的主要材料、设备进行询价，并形成询价记录；能够认真负责地对图纸工程量进行计量，并形成工程量计算书或计量软件文件。
	5
	

	
	
	
	①未明确信息价的主要材料、设备询价记录；
②工程量计算书（或计量软件文件）；
未能提供其中一份文件的。
	3
	

	
	
	
	①未明确信息价的主要材料、设备询价记录，
②工程量计算书（或计量软件文件）；
未能提供以上两份文件的。
	0
	

	10
	参加设计变更洽商会
	2
	参与设计变更洽商会，及时提出设计变更费用改善建议
	2
	

	
	
	
	未参与设计变更洽商会
	0
	

	11
	设计变更报价复核
	5
	能够认真负责地复核，全面准确地分析，提出详细的复核分析报告
	5
	

	
	
	
	基本能够负责地复核，相对准确地分析，提出基本详细的复核分析报告
	3
	

	
	
	
	不能够认真负责地复核，不能够全面准确地分析，提出的复核分析报告不详细
	0
	

	12
	及时了解现场情况，修正清单错漏项
	5
	能够及时了解现场施工情况，并及时修正清单错漏项
	5
	

	
	
	
	未能够及时了解现场施工情况，经提醒，能及时修正清单错漏项
	3
	

	
	
	
	不能够及时了解现场施工情况，经提醒，仍不及时修正清单错漏项
	0
	

	13
	决算编制与审核
	5
	全面、系统、准确、认真
	5
	

	
	
	
	基本全面、系统、准确、认真
	3
	

	
	
	
	不全面、不系统、不准确、不认真
	0
	

	14
	结算编制与审核
	5
	与审定价比较，误差率小于3%（含3%）
	5
	

	
	
	
	与审定价比较，误差率小于5% 
	3
	

	
	
	
	与审定价比较，误差率大于5% （不含5%）
	0
	

	15
	结算现场核查
	3
	审核施工标段结算时，必须进行结算现场核查，核对竣工图纸与现场差异，并形成《现场核查记录表》
	3
	

	
	
	
	审核施工标段结算时，未进行结算现场核查，未形成《现场核查记录表》
	0
	

	16
	编制或审核概（预）算的资料支撑
	5
	能够按造价原则对未明确信息价的主要材料、设备进行询价，并形成询价记录；能够认真负责地对图纸工程量进行计量，并形成工程量计算书或计量软件文件。
	5
	

	
	
	
	①未明确信息价的主要材料、设备询价记录；
②工程量计算书（或计量软件文件）；
未能提供其中一份文件的。
	3
	

	
	
	
	①未明确信息价的主要材料、设备询价记录，
②工程量计算书（或计量软件文件）；
未能提供以上两份文件的。
	0
	

	17
	成果文件提交
	5
	能够按照有关规定和合同要求提交完整的工程造价成果文件及相关资料
	5
	

	
	
	
	基本能够按照有关规定和合同要求提交工程造价成果文件及相关资料
	3
	

	
	
	
	不能够按照有关规定和合同要求提交完整的工程造价成果文件及相关资料
	0
	

	三
	履约时限
	10
	
	

	18
	时限要求
	10
	能够及时主动地按照合同要求完成各阶段的工作
	10
	

	
	
	
	基本能够及时主动地按照合同要求完成各阶段的工作
	6
	

	
	
	
	未能按照合同要求完成各阶段的工作
	0
	

	四
	配合与服务
	15
	
	

	19
	履约态度
	5
	能够及时回复建设单位疑问，并友善地做好履约沟通工作
	5
	

	
	
	
	经提醒，能够回复建设单位疑问，并友善地做好履约沟通工作
	3
	

	
	
	
	经提醒，未能回复建设单位疑问，敷衍沟通
	0
	

	20
	响应速度
	3
	处理项目造价事宜时，能积极配合，能迅速无误地提供造价数据以供项目决策
	3
	

	
	
	
	处理项目造价事宜时，经提醒，能配合工作，能提供造价数据以供项目决策
	1
	

	
	
	
	处理项目造价事宜时，经提醒，仍不配合工作，无法提供造价数据以供项目决策
	0
	

	21
	配合情况
	5
	能够认真主动地配合建设单位、监理单位、施工单位及其他相关部门的工作，积极主动地提供工程造价信息服务
	5
	

	
	
	
	基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位、施工单位及其他相关部门的工作，能够提供工程造价信息服务
	3
	

	
	
	
	不能够认真主动地配合建设单位、监理单位、施工单位及其他相关部门的工作，或未能提供工程造价信息服务
	0
	

	22
	诚信情况
	2
	委托的造价业务有保密要求的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料，无串通相关单位弄虚作假现象
	2
	

	
	
	
	委托的造价业务有保密要求的情况下，对外公开涉及任何机密的资料，或有串通相关单位弄虚作假现象
	0
	

	五
	总分
	100
	一 + 二 + 三 + 四
	

	六
	加分项
	“二 履约质量”得分按百分比折算后，每次得分率达100%、95%、90%，依次加3分、2分、1分
	

	
	
	“四 配合与服务”得分按百分比折算后，每次得分率达100%、95%、90%，依次加3分、2分、1分。
	

	
	
	其余按《深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司工程建设项目合同履约评价管理办法（试行）》“第十二条 加分情形”执行加分。
其余加分项：
	

	七
	调整得分
	五 + 六
	

	八
	评价等级
	按《深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司工程建设项目合同履约评价管理办法（试行）》“第九条 履约评价等级”进行评级；同时结合“第十一条 履约评价等级降级情形”、“第十三条 评分结果为’不合格’情形”、“第十四条 评分结果不得为’优秀、良好’的情形”、“第十九条 履约评价举报、投诉”进行再评价。
评价等级：


	九
	最终得分
	①当评分结果不得为“优秀、良好”的情形时，如调整得分＞84分，取84分；如调整得分≤84分，取调整得分。
②当评分结果为“不合格”情形时，如调整得分＞59分，取59分；如调整得分≤59分，取调整得分。
	

	评价人签字
	

	注：①需明确填写加分事由及所加分数；
②如遇“履约评价等级降级情形”、“评分结果为’不合格’情形”、“评分结果不得为’优秀、良好’的情形”的，需明确填写具体情形。


附件2：廉政协议
廉政协议
    委托人及咨询人为加强阳光合作，保证职员职业安全，双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。
1、 委托人责任
1.委托人从事业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外）。
2.委托人人员应严格遵守本单位有廉政管理的规定，不得接受咨询人任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加咨询人提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
3.委托人人员如违反廉政管理制度及本协议规定，委托人视情节轻重、影响大小给予处罚，或移交司法机关处理。
4．对于咨询人举报委托人人员违反廉政规定的情况，委托人应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向咨询人反馈。
5.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复。
2、 咨询人责任
咨询人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动。
1.咨询人不得以任何形式给予委托人人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
2.咨询人有责任接受委托人对咨询人在合作期间廉政管理执行情况的监督，并对委托人相关调查工作主动配合。
3.咨询人有义务就委托人人员任何形式的索取或收受财物行为及时向委托人举报。如咨询人或其人员向委托人人员给予财物，或委托人人员向咨询人索取财物，咨询人满足其要求并且未向委托人举报的，一经查实（包括但不限于被委托人核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），委托人将在内部通报；咨询人除应向委托人赔偿由此给委托人造成的损失外，咨询人还应向委托人支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对咨询人知情不报人员进行相应处罚，被司法机关立案查处核实属实的，委托人有权解除原合同，如委托人解除原合同的，则咨询人应退还委托人所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任。
4．委托人接受咨询人实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密。
3、 其他
本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

委托人（公章）：					          咨询人（公章）：

法定代表人（授权代表）：				     法定代表人（授权代表）：


签订日期：   年   月   日	

附件3              
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
    为深入构建“亲”“清”新型政商关系， 努力打造尊商、 亲商、 助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准” 》 ， 严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员， 严格监督我区公职人员落实“十个不准” ， 并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得” 。
    一、 不得向公职人员赠送礼品、 礼金、 消费卡等财物。
2、 不得违规向公职人员提供宴请、 旅游、 娱乐等安排。
3、 不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。
    四、 不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。
    五、 不得违规向公职人员及其亲友借贷款。
    六、 不得违规将车辆、 住房等借给公职人员使用。
    七、 不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、 围标串标。
    八、 不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、 传递财物。
    九、 不得让公职人员在企业违规兼职取酬。
    十、 不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。
上述“十个不得” ， 请您严格遵守。 同时， 在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准” 的问题， 请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式， 向纪检监察机关反映举报， 我们将一律严格保密、 一律优先处置、 一律严肃查处。    
本人已知晓上述告知内容， 并愿意遵照执行（签名） ：
                                                年    月   日
[bookmark: _Toc509669699]第四章  投标文件格式




深圳建筑产业生态智谷总部基地一期二单元15、16层办公用房提升工程造价咨询投标文件



投   标   人：                             （全称）（盖章）

法定代表人或授权代理人：                       （签字）

日        期：　　　　年     月    日


[bookmark: _Toc509669700][bookmark: _Toc306716065][bookmark: _Toc306716063]投标承诺函
致招标人: 深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
为了确保本工程相关工作顺利进行，我方将严格执行建设工程招标投标管理的法律法规，并完全接受 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期二单元15、16层办公用房提升工程造价咨询 的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：
1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，报价金额      元。按招标文件要求承包本项目 造价咨询    工作 。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）
2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，给贵方造成的损失，贵方有权要求我方进行赔偿。
3、我方完全理解和接受招标文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何项目投标资格的处理。
4、一旦我方中标，将保证在收到委托函后 30 日内，与贵方按招标文件、委托函中的内容签订合同文件，否则，视为我方自愿放弃中标资格。
5、除非另外达成协议并生效，贵方的委托函和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、按规定完成本项目工作，质量达到合格标准的要求，质量目标为合格。
7、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
（2）履约评价评定为合格及以下；
（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；
（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。
投标人（单位公章）：
单位地址：

邮政编码：电话： 传真：                                  年   月   日
11

告知书
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。
一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。
二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。
三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。
四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。
五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。
六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。
七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。
八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。
九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。
十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。
上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。
本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签字盖章）：

2026年  月  日
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