附件1

龙岗区重点产业项目遴选、一般产业项目出让及产业监管实施细则

（征求意见稿）

- 第一章 总则

第一条 为进一步推进土地供给侧结构性改革，保障重点产业项目土地供应，根据《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》（深府规〔2026〕4号），结合我区实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于龙岗区通过深圳市公共资源交易平台以招标、拍卖、挂牌方式公开出让、长期租赁或先租后让供应工业及其他产业用地的产业项目。产业项目分为重点产业项目和一般产业项目。

第三条 本细则所称工业及其他产业用地，包括普通工业用地(M1)、新型产业用地(M0)、物流用地(W0)和仓储用地(W1)。

用于产业化经营项目的文体设施用地(GIC2)、医疗卫生用地(GIC4)、教育设施用地(GIC5)，以及市发展改革、工业和信息化、交通运输等产业部门认定属于鼓励发展产业使用的交通设施用地(S)、公用设施用地(U)等，可以参照本细则执行。

第四条 重点产业项目遴选及用地供应工作应当遵循公开、公平、公正原则。

- 第二章 重点、一般产业项目认定标准

第五条 本细则所称重点产业项目，是指符合国家、省、市、区产业规划和环境保护要求，经遴选认定为对我区经济和产业发展具有重大带动作用的产业项目。申请遴选的重点产业项目应符合我市产业政策，行业类别不属于《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》规定的限制发展类和禁止发展类。

重点产业项目意向用地单位或其关联公司应当至少符合以下情形之一：

（一）达到一定规模的工业及其他产业领域企业。

1.工业，近两年年均收入法增加值不低于1亿元。

2.软件与信息服务业、科学研究和技术服务业、数字创意产业，近两年年均收入法增加值不低于5000万元。

3.批发零售业、流通业，近两年年均收入法增加值不低于1亿元。

4.制造业单项冠军示范企业、专精特新“小巨人”企业，近两年年均收入法增加值不低于5000万元。

5.其他产业参照工业标准执行。

（二）在境内外证券交易所上市的企业。

（三）在龙岗区申报二次及以上重点产业项目遴选的，除满足本条第（一）项或第（二）项要求外，近两年年均收入法增加值不低于2亿元。

（四）区政府审定的在本行业中处于领先地位具有重大影响力或者品牌具有重大国际影响力的项目、对我区重点发展产业具有填补空白和完善产业链作用或者核心技术专利处于国内外领先地位的项目，以及区政府同意开展遴选的其他项目。

第六条 不符合本细则第五条重点产业项目相关要求的产业项目为一般产业项目。

第七条 工业及其他产业用地应当通过深圳市公共资源交易平台以招标、拍卖、挂牌方式公开出让、长期租赁或先租后让。其中，重点产业项目用地可以采取“带产业项目”挂牌方式出让。除用地外，产业项目还可通过“通用产业用房”“工业上楼”“优质产业空间”“创新型产业用房”等方式供房满足企业发展空间需求。

- 第三章 职责分工

第八条 区遴选小组会议负责包括但不限于审议拟引入龙岗区的市级重点产业项目遴选方案草案和监管协议草案、审定区级重点产业项目遴选方案及监管协议、审定一般产业项目监管协议、研究批准项目转让、违约处置方案、通用产业用房相关事项及其他需由区遴选小组决定的重要事项。

区工业和信息化局负责区遴选小组会议的会务组织工作，并统筹指导全区重点产业项目遴选、一般产业项目出让及产业监管工作。

第九条 产业项目牵头部门按以下方式确定：

（一）区发展改革局牵头推进新能源产业、绿色环保产业、低空经济与空天产业（低空装备与应用）、海洋产业。

（二）区科技创新局牵头推进生物产业、低空经济与空天产业（商业航天与航空）及科学研究和技术服务业（不含工程技术与设计服务业）项目。

（三）区住房建设局牵头推进建筑业及工程技术与设计服务业项目。

（四）区商务局牵头推进批发零售业和流通业项目。

（五）区文化广电旅游体育局牵头推进传统与创意产业（数字内容与创意）项目。

（六）区人工智能（机器人）署牵头推进新一代信息技术产业（人工智能与应用）、高端装备产业（智能机器人）项目。

（七）区工业和信息化局牵头推进新一代信息技术产业（不含人工智能与应用）、新材料产业、高端装备产业（不含智能机器人）、智能网联新能源汽车产业、传统与创意产业（优势传统产业升级）、软件和信息服务业及其他工业项目。

（八）其他项目按区委区政府工作分工确定。

第十条 各相关单位依据自身职责配合推进产业遴选和土地供应工作。具体如下：

（一）区司法局就遴选过程中涉及的相关法律法规问题出具法律意见。

（二）市规划和自然资源局龙岗管理局负责项目意向用地选址、用地核查、联合开展项目论证、土地供应等工作。

（三）区住房建设局核查项目用地是否涉及城镇燃气管道，并提出管道保护要求。

（四）区水务局负责核查项目用地是否涉及纳入管理的排水管线，对项目的排水管网配套等提出意见，涉及排水管线迁改的，提出迁改要求；组织供水企业核查项目用地范围内已纳入管理的给水管线情况，对项目给水管网配套提出意见，涉及给水管线迁改的，区水务局和供水企业依照市水务局城市公共供水设施迁移业务指南执行。

（五）区文化广电旅游体育局核查项目用地是否涉及文物并提出处理意见，协调市文化广电旅游体育局加快开展考古调查勘探工作。

（六）区政务和数据局核查项目用地是否涉及通信基础设施及地下通信管线，涉及通信管线迁改的，提出迁改要点和建设管理要求。

（七）区城管和综合执法局核查项目用地是否涉及违法用地，涉及违法用地的，提出违法用地处理意见。

（八）龙岗供电局核查项目用地是否涉及电力线路，涉及电力线路迁改的，提出迁改要点和建设管理要求。

（九）市生态环境局龙岗管理局负责对项目用地是否需开展土壤污染状况调查及其他环境影响评估提出意见。

（十）市交通运输局龙岗管理局对项目用地是否需开展交通影响评价提出意见。

第十一条 对于龙岗区行政辖区内用于产业化经营项目的其他产业用地项目，相关部门依职能提出意见。具体如下：

（一）区文化广电旅游体育局负责对涉及文体设施用地（GIC2）的项目提出意见。

（二）区卫生健康局负责对涉及医疗卫生用地（GIC4）的项目提出意见。

（三）区教育局负责对涉及教育设施用地（GIC5）的项目提出意见。

（四）市交通运输局龙岗管理局负责对涉及交通设施用地（S）的项目提出意见。

（五）各相关主管单位负责对涉及公用设施用地（U）的项目提出意见。

第十二条 区产业（行业）主管部门负责制定牵头推进的重点产业项目的遴选方案和产业发展监管协议，在企业竞得工业及其他产业用地后与其签订产业发展监管协议，并做好项目建设协调和产业监管工作。

第十三条 市、区政府交办的重大项目的用地申请、资格审查、产业发展监管协议的制定及签订等工作可由市、区政府指定单位牵头实施。

- 第四章 申报材料及工作流程

第十四条 重点产业项目申报需提供的材料：

（一）项目计划书或用地申请函（原件）；

（二）董事会决议（原件）；

（三）企业营业执照副本（验原件交复印件）；

（四）银行资信证明及其他证明履约能力材料（验原件交复印件）；

（五）意向用地单位及其关联公司市内已有产业用地开发建设情况；

（六）项目可行性研究报告（原件）；

（七）企业近三年经审计的财务报告、相关报表（验原件交复印件）；

（八）符合本细则第五条规定的佐证材料（验原件交复印件）。

第（一）至（五）项材料应在申请初期提供，第（六）项应在项目专家评审会前提供，第（七）、（八）项应在遴选方案、监管协议提交产业主管部门党组会审议前提供。

第十五条 重点产业项目遴选工作流程：

（一）项目受理

项目牵头单位负责受理产业项目用地申请，核实意向用地单位提交的材料，结合我区产业规划、企业赛道、经营情况、增长潜力等因素，对用地供应必要性进行初步研判，并将研判认为确有用地供应必要性的项目转市规划和自然资源局龙岗管理局纳入待匹配选址项目清单。

（二）专家评审和尽职调查

项目牵头单位对通过初步研判的项目组织专家评审，并委托第三方专业机构对意向用地单位履约能力开展尽职调查，出具尽职调查报告。专家评审及尽职调查应根据项目的市场前景、生产技术或产品先进性、运营企业的财务状况及经营能力、项目发展潜力、环保影响与土地的匹配性、项目安全性、项目排水需求与市政排水管网匹配性等进行综合评判，就是否可以推动项目供地、能否认定为重点产业项目以及项目建设规模等提出意见。

（三）项目论证

项目牵头单位与市规划和自然资源局龙岗管理局联合开展项目论证。项目牵头单位负责对项目产业发展要求、建设规模等进行论证。市规划和自然资源局龙岗管理局负责核实意向用地单位及其关联公司市内已有产业用地开发建设情况，按照深圳市产业空间布局规划、年度建设用地供应计划，结合土地储备实际情况等，提出用地选址的具体意见。

项目论证工作完成后，由项目牵头单位、市规划和自然资源局龙岗管理局共同出具项目论证意见。项目论证意见具体包括：项目引进的可行性、必要性，产业准入条件和建设内容，拟选址用地的基本情况，投资强度、产出效益等产业发展要求，是否允许联合竞买，其他需要明确的事项。

（四）拟选址用地确定

项目牵头单位组织属地街道及意向用地单位进行实地踏勘，并将意向用地单位认可的选址报分管工业和信息化、规划和自然资源工作的区领导会议研究批准拟选址用地。

- （五）重点产业项目认定及遴选方案草案拟定

- 项目牵头单位应根据本细则第五条相关规定，结合专家评审意见和尽职调查报告结论，综合研判是否将项目认定为重点产业项目，并拟定重点产业项目遴选方案及产业发展监管协议草案。

- （六）征求意见

- 项目牵头单位就重点产业项目遴选方案及产业发展监管协议草案征求各相关单位意见，各相关单位应在5个工作日内反馈书面意见。

（七）提请区遴选小组会议审定

项目牵头单位完成征求意见后，应就重点产业项目资格、项目用地选址方案、重点产业项目遴选方案（含竞买资格条件）、产业发展监管协议等内容提请单位党组会议审议，通过后，书面报区遴选小组办公室审核并提请召开区遴选小组会议审定。

（八）遴选方案备案

经遴选小组审定的重点产业项目遴选方案及产业发展监管协议，由项目牵头单位提请以区政府名义行文，报市发展改革部门、市规划和自然资源部门及相关产业部门备案。备案文件中应说明备案项目属于区级重点产业项目的理由。项目牵头单位负责跟进并处理市有关部门反馈意见，并在备案完成后5个工作日内将遴选方案、监管协议移交市规划和自然资源局龙岗管理局。

（九）土地供应启动

完成备案的项目，由市规划和自然资源局龙岗管理局启动土地供应工作。

（十）竞买资格审查

土地挂牌期间，由项目牵头单位负责审查企业竞买资格，出具审查意见。

（十一）产业发展监管协议签订

企业竞得用地后，由区政府授权项目牵头单位负责与竞得用地企业签订产业发展监管协议，并开展后续产业监管工作。

第十六条 项目牵头单位鼓励意向用地单位按照“拿地即开工”模式，提前开展地质勘查、工程设计及报审筹备工作。各审批主管部门对实行“拿地即开工”的项目，按照“前置指导、并联审批、容缺受理”原则开展实质性预审，并及时向意向用地单位告知预审意见。

第十七条 遴选方案及产业发展监管协议的具体内容应符合《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》（深府规〔2026〕4号）及其他深圳市有关政策规定。

第十八条 项目论证意见和重点产业项目遴选方案有效期1年，有效期内未完成国有建设用地使用权供应方案或者租赁方案审定的，项目论证意见和重点产业项目遴选方案失效。失效后确有必要继续供应土地的，应当按照《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》有关规定重新开展项目论证或遴选工作。

第十九条 一般产业项目无需拟定遴选方案，申报材料及工作流程参照重点产业项目。

- 第五章 资格审查与产业监管

第二十条 土地竞买资格审查以经审定的遴选方案、产业监管协议及竞买资格条件为依据。

重点产业项目用地竞买申请人应在深圳市土地使用权出让公告规定的期限内，向项目牵头单位提出竞买资格条件审查申请。符合竞买资格条件的，项目牵头单位应当出具审查文件，竞买申请人凭审查文件到市土地交易机构办理竞买手续。

一般产业项目用地的中标人或者竞得人应在取得中标通知书或者签订成交确认书后，按照土地供应公告要求向项目牵头单位提出竞买资格条件核实申请。符合竞买资格条件的，项目牵头单位应当出具核实文件。

第二十一条 用地单位竞得土地后，应在签订《深圳市国有建设用地使用权出让合同》前，与项目牵头单位签订产业发展监管协议。产业发展监管协议应当包括产业准入条件、投资强度、产出效率、节能环保、退出机制、违约责任等相关条款，不得设定违反公平竞争规定的相关条款。

第二十二条 土地使用期间，由项目牵头单位会同相关部门自行或委托专业机构对产业发展监管协议约定事项的履行情况进行核查。对履约考核未通过的，参照市有关规定进行处置。

- 第六章 附则

第二十三条 本细则所称企业收入法增加值，申报企业及其控股50%以上子公司、申报企业母公司及其控股50%以上子公司均可作为申报口径，各年度股权关系以当年12月31日股权登记状况为准。

关联公司需满足下列条件之一：（一）企业间直接或间接持股比例合计达到25%以上；（二）企业同为第三者控股达到25%以上；（三）企业中一半以上的董监高人员或有一名常务董事由关联企业委派。

新投资项目单位是指由母公司直接控股的项目单位。

项目牵头单位指受理并推进产业项目用地出让工作的区产业（行业）主管部门或区委区政府就特定项目指定的牵头部门。

- 第二十四条 本细则未尽事宜，按照国家、省、市相关规定执行；本细则与国家、省、市相关规定不一致的，按照国家、省、市相关规定执行。

- 第二十五条 本细则由龙岗区工业和信息化局负责解释。

- 第二十六条 本细则自202X年X月XX日起施行，有效期五年。《龙岗区重点产业项目遴选及用地监管实施细则》（深龙商务规〔2025〕1号）同时废止。